РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2012 года                             №75                                              с.Кугей

Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Кугейского сельского поселения

В соответствии с частью 2 статьи 17 и частью 2 статьи 18 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2009г.№928 «Об утверждении правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения  работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Кугейского сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кугейского

сельского поселения		                          		 Л.Г. Шаповалова

Приложение

к постановлению Администрации Кугейского сельского поселения

23.10. 2012 г. № 75

Порядок

Организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

Кугейского сельского поселения

1.	Настоящий Порядок определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения Кугейского сельского поселения (далее  —   автомобильные    дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2.  Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и  работ  по содержанию  автомобильных дорог (далее - работы  по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3.	Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется Администрацией Кугейского сельского поселения (далее - Администрация) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.	Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог местного значения Администрация осуществляет сметные расчеты. Сметные расчеты утверждаются Главой Кугейского сельского поселения.

6.	Сметные расчеты разрабатываются с учетом классификации установленных Министерством транспорта Российской Федерации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений в соответствии с нормативами финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

- В  случае  если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств местного бюджета на очередной финансовый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в соответствии с  нормативами финансовых  затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог, Администрацией   определяются   виды   и   периодичность   проведения   работ   по содержанию автомобильных дорог.

- При определении видов и периодичности проведения работ по   содержанию должны учитываться следующие приоритеты:

а)	проведение работ, влияющих на безопасность дорожного  движения, в том числе уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б)	проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги  и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9.	Утвержденные Администрацией сметные расчеты являются основанием для формирования  ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Указанные планы утверждаются Главой Кугейского сельского поселения.

В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

10.	В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а)	выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов,  съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б)	организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными организациями и органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

11.	В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог:

а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств;

12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется Администрацией в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.

Глава Кугейского

сельского поселения		                          		 Л.Г. Шаповалова