РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2017г.                                      	№31                                      с. Кугей

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы Кугейского

сельского поселения «Развитие транспортной системы на

территории Кугейского сельского поселения»

на 2014- 2020 годы» за 2016  год

В соответствии с постановлением администрации Азовского района

от 17.09.2013 г. № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы  Кугейского сельского поселения «Развитие транспортной системы на территории Кугейского сельского поселения » на 2014- 2020 годы  за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кугейского сельского поселения                                    Н.М.Тихонова

Приложение

к постановлению

Администрации Кугейского

сельского поселения

от 20.01.2017г. № 31

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной  системы Кугейского сельского поселения

за 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры Кугейского сельского поселения |  | 2014-2020 годы |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2014-2020 годы | заключены договора на содержание дорог, выполнены работы по просыпке щебнем внутрипоселковой автомобильной дороги по пер. Комарова в п. Новополтавский |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Проведение работ по ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативным актами | 2014-2020 годы | Выполнены работы по ямочному ремонту внутрипоселковых дорог, обработка противогололедными средствами, очистка от снега |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров по Кугейскому сельскому поселению | 2014-2020 годы | выполнены работы по устройству тротуарной дорожки по ул. Ленина |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 2014-2020 годы | имеются ПСД на капитальный ремонт ул. Пушкинская и ул. Южная в х. 1-я Полтава |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2014-2020 годы | имеются ПСД на реконструкцию внутрипоселковой автомобильной дороги по пер. Школьный в п. Новополтавский и ул. Южная в с. Кугей |
| 2. | Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на Кугейского сельского поселения |  | 2014-2020 годы |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Устройство разметки автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | снижение количества пешеходов погибших в результате ДТП на дорогах местного значения | 2014-2020 годы | За 2016 г. ДТП на дорогах местного значения не было. Нанесена дорожная разментка около образовательных учреждений. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.1. Установка дорожных знаков, в том числе: оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | сокращение количества ДТП с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | 2014-2020 годы | Проводилась замена и установка дорожных знаков в 2016 году, установка мигающих светофоров около образовательных учреждений |
|  | Итого по муниципальной программе: за 2016 год |  |  |  |

Глава  Администрации

Кугейского  сельского поселения                                                                                             Н.М.Тихонова