АДМИНИСТРАЦИЯ  КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2012 года                  №  25                                          с.Кугей

Об утверждении  Долгосрочной целевой программы «Содержание объектов водоснабжения в Кугейском сельском поселении на 2012 – 2014 годы»

В целях реализации Долгосрочных целевых программ поселения и эффективности использования средств бюджета, в соответствии с постановлением администрации Азовского района от 27.08.2009 года № 862  «О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации районных долгосрочных и ведомственных целевых программ, и порядке проведения и критериях оценки эффективности их реализации в Азовском районе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу поселения «Содержание объектов водоснабжения в Кугейском сельском поселении на 2012 – 2014 годы» согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов администрации Кугейского сельского поселения (Козлова А.В.) осуществлять финансирование мероприятий Программы в соответствии с предусмотренными в бюджете Кугейского сельского поселения на 2012 год средствами.

3. Установить, что в ходе реализации Долгосрочной целевой программы «Содержание объектов водоснабжения в Кугейском сельском поселении  на 2012 – 2014 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Кугейского сельского поселения и размеров субсидий областного бюджета.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кугейского

сельского поселения                                                               Л.Г. Шаповалова

Приложение

к постановлению Администрации

Кугейского сельского поселения

от 30.03.2012 г. № 25

- ПАСПОРТ

- Долгосрочная целевая программа поселения

- «Содержание объектов водоснабжения в Кугейском сельском поселении

- на 2012 – 2014 годы»

| Наименование Программы | – | - Долгосрочная целевая программа поселения «Содержание объектов газоснабжения в Кугейском сельском поселении на 2011 – 2013 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | Реализация Долгосрочных целевых программ поселения и эффективности использования средств бюджета |
| Муниципальный заказчик Программы | – | Администрации Кугейского сельского поселения |
| Разработчик Программы | – | Администрации Кугейского сельского поселения |
| Основная цель Программы | – | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Кугейского сельского поселения. |
| Основные задачи Программы | – | Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | – | - паспорт долгосрочной целевой программы поселения «Содержание объектов газоснабжения в Кугейском сельском поселении на 2011 – 2013 годы»; Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации, организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации. Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Программы. Приложение № 1 «Система программных мероприятий по реализации Программы». Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: Содержание объектов газоснабжения. |
| Сроки реализации Программы | – | 2012-2014 годы |
| Исполнители Программы | – | Администрация Кугейского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | 177,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Кугейского сельского поселения – 177,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 950,0 тыс. рублей; в 2013 году – 1575,0 тыс. рублей; в 2014 году – 1500,0тыс. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | Повышение качества предоставления коммунальных услуг; улучшение экологической ситуации. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Кугейского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным, областным законодательством и иными нормативно-правовыми актами. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Программа разработана в соответствии с Районной  долгосрочной целевой программой  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Азовского района на 2010 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Азовского района от 19.03.2010 г. № 119.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Основными целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

В 2007-2010 годах в Кугейском сельском поселении Азовском районе оказывалась финансовая поддержка строительства объектов водоснабжения. Из всех источников финансирования за 2007 – 2010 годы освоено 6524,8 тыс. рублей.

Централизованное водоснабжение в 7-ми населенных пунктах Кугейского сельского поселения отсутствует.  Водоснабжение жителей с.Кугей  питьевой водой осуществляется путем подвоза воды автоцистернами объемом 3-х,4-х и 7-ми кубов УМП «Приморский водопровод» и СПК «Победа» и  имеет заявочный характер.

В с.Кугей имеется 2 шахтных колодца с питьевой водой для общего пользования.

В  коттеджном поселке с.Кугей из 20-ти домов находится водонапорная башня (высота 18 м., объем 41 м3), артезианская скважина (объемом 420 м3) и водонапорные сети – 1973 м. (диаметром 90мм.) и 39 м.(диаметром 110 мм). Услуга по водоснабжению оказывается только по коттеджному поселку с марта 2011 года. Вода предназначена только для хозяйственно – бытовых нужд.

Шахтные колодцы находятся: в х.Метелев (1 шт.), х.Полтава 2-я (1 шт.), п.Чепрасовский ( 1 шт.)

Водоснабжение жителей пос.Новополтавский	 осуществляется путем подачи воды по водопроводу протяженностью 8.74 км. их 3- скважин производительностью 10 м3час. каждая , подача воды в сеть за год составляет 57,5 тыс.куб.м. В летний период в связи с изношенностью водопровода и увеличением водопотребления  часто бывают перебои с водоснабжением, связанные с порывами на водонапорных сетях.

  - Источник водоснабжения по каждому населенному пункту

(групповой водовод, артскважины, шахтные колодцы, поверх. водозабор, инд. колодцы, привозная вода).

| № | Населенный пункт | Источник водоснабжения | Кол-во | № | Населенный пункт | Источник водоснабжения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Кугей | привозная вода | 1 | 5 | х.Межевой | Привоз-ная вода | 1 |
| 2 | х.Полтава 1-я | привозная вода | 1 | 6 | пос.Новополтавский | групповой водовод | 1 |
| 3 | х.Полтава 2-я | привозная вода | 1 | 7 | пос.Чепрасовский | групповой водовод | 1 |
| 4 | х.Харьковский | привозная вода | 1 | 8 | х.Метелев | групповой водовод | 1 |

  - Характеристика сооружений системы централизованного водоснабжения (по каждому населенному пункту)

| Наименование населенного пункта | Общая производит. скважин (поверх. водозабора) м3/сут |  | Наличие обустр. ЗСО | Соотв. воды ГОСТ, СанПиН | Наличие сооружений системы водоснабжения (башни, резервуары, сооружения водоочистки, насосные станции), их количество и характеристики. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект. | Факт. |  |  |  |  |
| пос.Новополтавский | 10 | 10 |  | Не соответ-ствует | 1 |  |
| пос.Чепрасов-ский | 10 | 10 |  | Не соответ-ствует | 1 |  |
| х.Метелев | 10 | 10 |  | Не соответ-ствует | 1 |  |

По водозаборам: информация о наличии лицензий на недропользование, договоров водопользования, анализов воды на соответствие ГОСТ, СанПиН: вода техническая, для хоз-бытовых целей.

  - Годовой объем водопотребления в населенных пунктах (тыс.м3/год)

| № | Населенный пункт | Поднято воды | Реализ. воды, всего | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | население | коммун., обществ. | с/х и промышл. |
| 1 | пос. Новополтавский | 57,5 | 57,5 | 57,5 | - | - |
| 2 | пос. Чепрасовский |  |  |  |  |  |
| 3 | х.Метелев |  |  |  |  |  |

  - Общее количество присоединенных к водопроводной сети абонентов (ед.)

| № | Населенный пункт | Всего | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население | коммун., обществ. | с/х и промышл. |
| 1 | пос. Новополтавский | 407 | 407 | - | - |
| 2 | пос. Чепрасовский | 61 | 61 | - | - |
| 3 | х.Метелев | 56 | 56 | - | - |
| 4 | c.Кугей | 0 |  |  |  |

Установленные местной администрацией нормы водопотребления для населения (м3/мес.) с учетом благоустроенности жилья (уличная или дворовая колонка, ввод в дом):

хозпитьевое – 3,8

на полив – 3,2

на содержание скота и птицы – 1,8

  - Общая протяженность уличных сетей водопровода.

| № | Населенный пункт | Протяж. уличных сетей км | Количество |  |  | Износ сетей и сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уличн. колонок | Двор. колонок | Вводов в дом |  |
| 1 | пос.Новополтавский | 8,74 | - | - | 407 | 94% |
| 2 | пос.Чепрасовский | 1,86 | - | - | 61 | 94% |
| 3 | х.Метелев | 1,757 | - | - | 56 | 94% |

2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программ

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Кугейского сельского поселения.

Осуществление мероприятий по содержанию объектов газоснабжения в поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- содержание объектов водоснабжения. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения работ по технической эксплуатации систем водораспределения и аварийно-диспечерскому обеспечению;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Эта задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования.

Программа реализуется в 2011-2013годах. Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

3. Система программных мероприятий

и ресурсное обеспечение Программы

Перечень мероприятий программы предусматривает решение конкретных задач по восстановлению и ремонту объектов водоснабжения поселения, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям.

Финансирование программы намечается осуществлять за счет консолидации средств местного бюджета.

Система программных мероприятий по реализации Программы приведена в приложении № 1.

Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для достижения значений целевых индикаторов Программы. Объемы финансирования Программы по источникам и годам приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМЫ

финансирования Программы по источникам и годам

(тыс. рублей)

| Источники финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Итого по Программе, в том числе: | 4025,0 | 950,0 | 1575,0 | 1500,0 |
| Средства местного бюджета | 4025,0 | 950,0 | 1575,0 | 1500,0 |

4. Нормативное обеспечение Программы

Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов.

5. Механизм реализации, организация управления за реализацией Программы и контроль за  ходом её реализации

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Кугейского сельского поселения.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняется следующие основные задачи:

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов, договоров между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Кугейского сельского поселения.

Исполнитель Программы – Администрация Кугейского сельского поселения:

ежегодно формирует отчет о ходе работ по реализации долгосрочной целевой программы поселения.

6. Оценка социально-экономической эффективности

от реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить надежность и стабильность работы объектов водоснабжения.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

- исключения  возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2014 году:

повышение качества и надежности коммунальных услуг.

Глава Кугейского

сельского поселения                                                       Л.Г. Шаповалова

Приложение № 1

к Долгосрочной целевой программе  поселения «Содержание

объектов водоснабжения в Кугейском сельском поселении

на 2012 – 2014 годы»

СИСТЕМА

программных мероприятий по реализации Программы

| № п/п | Содержание мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 |  |
| 1 | Содержание и ремонт водопроводных сетей, скважин, водонапорных башен, колодцев | повышение качества предоставления услуг; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | Администрация Кугейского сельского поселения | 2012- 2014 | Местный бюджет | 950,0 | 1575,0 | 1500,0 | 4025,0 |  |
| 2 | Приобретение, установка, замена приборов учета, насосов и иного необходимого оборудования | повышение качества предоставления услуг; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | Администрация Кугейского сельского поселения | 2012- 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный и текущий ремонт | повышение качества предоставления услуг; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | Администрация Кугейского сельского поселения | 2012- 2014 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 950,0 | 1575,0 | 1500,0 | 4025,0 |  |

* Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

** Сумма подлежит корректировке исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете на очередной финансовый год на данные цели.

Глава Кугейского сельского поселения                                                                                     Л.Г. Шаповалова