**АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10 марта 2015 года № 15 с.Кугей

Об утверждении плана

проведения декадника

по благоустройству на территории

Кугейского сельского поселения

Для наведения должного санитарного порядка на территории Кугейского сельского поселения, благоустройства и и повышения культуры села, в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории Кугейского сельского поселения и руководствуясь

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ «Об охране окружающей среды» и ФЗ «Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Разработать и утвердить план проведения декадника по благоустройству на территории Кугейского сельского поселения;

2.Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий принять участие к проведению очистки территории;

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кугейского сельского поселения Н.М.Тихонова

УТВЕРЖДАЮ

Глава Кугейского сельского поселения

Н.М.Тихонова

10.03.2015 года

ПЛАН

проведения декадника по благоустройству по Кугейскому сельскому поселению

с 10 по 20 марта 2015 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Мероприятия по благоустройству | Объем работ | Ответственные | Сроки выполнения |
| 1. | Организовать обходы территорий населенных пунктов, общественных мест | Определить  объемы | Администрация Кугейского сельского поселения | В течение декады |
| 2. | Уборка территории кладбища в п. Новополтавский | 20м3 | Администрация Кугейского сельского поселения | В течение декады |
| 3. | Провести мероприятия по очистке территории парковой зоны в с.Кугей | 15м3 | Администрация Кугейского сельского поселения | В течение декады |
| 4. | В х.Харьковском очистить придорожную лесополосу  на трассе Азов- Лесхоз | 3м3 | Специалист 1-й категории Ревазян Т.П. | В течение декады |
| 5. | Провести субботник в п. Чепрасовский по очистке  территории, прилегающей к детской площадке и автобусной остановки. | 0,1м3 | Ведущий специалист  Шаповалова Н.О. | В течение декады |

Специалист 1-й категории

Кугейского сельского поселения Т.П.Ревазян