Отчет

О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения»» за первое полугодие 2014 года.

1. Основные результаты реализации

Сведения о результатах реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения» за полугодие 2014 года.

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены частично:

- проведена частичная замена водопроводных сетей в местах порыва в пос.Новополтавский;

- проведен ремонт в местах порыва водопроводных сетей х.Метелев;

- провели замену насоса скважины в пос.Новополтавский;

- в настоящее время ведется поиск подрядчика на выполнение расчетных схем газоснабжения по населенным пунктам х.Метелев и п.Чепрасовский на территории Кугейского сельского поселения;

- социально значимые объекты обеспечены резервными источниками питания:

* с.Кугей здание администрации Кугейского сельского поселения;
* с.Кугей, МБОУ Кугейская СОШ;
* пос.Новополтавский, МБОУ Поселковая СОШ;
* здание ДК с.Кугей;
* здание начальной школы х.Полтава 1-я;
* здание ДК х.Харьковский.

2.Оценка эффективности реализации Программы

На выполнение программных мероприятий на весь период предусматривались средства с местного бюджета Кугейского сельского поселения на сумму – 2287,1 тыс.рублей; за первое полугодие 2014 год было израсходовано на мероприятия по программе в сумме- 215,3 тыс. рублей.

На территории Кугейского сельского поселения в 2014 году запланирована замена – 20 светильников на энергосберегающие типа ЖКУ 53-70 002-У1 мощностью 70-100 Вт.

По состоянию на первые полугодия 2014 года доля фактически освещенных улиц муниципальных образований Кугейского сельского поселения в общей протяженности улиц населенных пунктов составляет 83 процента.

Для организации бесперебойной работы объекты коммунальной инфраструктуры, как объектов жизнеобеспечения, были обеспечены резервными источниками электроснабжения.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась:

в соответствии с таблицей № 1 к настоящему отчету, содержащий данные об освоении средств на выполненные мероприятия.

Доля оценки эффективности реализации Программы использованы целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за первое полугодие 2014 года с утвержденными на весь период значениями целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) проводится по формуле:

ΣСi

 Р = -------- х 100 %,

n

где:

Р – результативность реализации муниципальной программы(процентов);

n – количество показателей муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной Программы за первое полугодие 2014 года составила 10%.