15.07.2015г.

Отчет

О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения»» за первое полугодие 2015 года.

1. Основные результаты реализации

Сведения о результатах реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения» за полугодие 2015 года.

 Мероприятия, запланированные Программой, выполнены:

 - оборудование зоны санитарной охраны в пос.Новополтавский;

 - проведена частичная замена водопроводных сетей в местах порыва в пос.Новополтавский;

 - проведен ремонт в местах порыва водопроводных сетей х.Метелев;

 - провели замену насоса скважины в пос.Новополтавский;

 - в настоящее время ведется поиск подрядчика на выполнение расчетных схем газоснабжения по населенным пунктам х.Метелев и п.Чепрасовский на территории Кугейского сельского поселения;

 - обслуживание газопроводной сети;

 - обслуживание пожарных гидрантов;

 - социально значимые объекты обеспечены резервными источниками питания:

* с.Кугей здание администрации Кугейского сельского поселения;
* с.Кугей, МБОУ Кугейская СОШ;
* пос.Новополтавский, МБОУ Поселковая СОШ;
* здание ДК с.Кугей;
* здание начальной школы х.Полтава 1-я;
* здание ДК х.Харьковский.

2.Оценка эффективности реализации Программы

На выполнение программных мероприятий на 2015 год предусматривались средства с местного бюджета Кугейского сельского поселения на сумму – 318,2 тыс.рублей; за первое полугодие 2015 год было израсходовано на мероприятия по программе в сумме - 185,9 тыс. рублей.

По состоянию на первые полугодия 2015 года доля фактически освещенных улиц муниципальных образований Кугейского сельского поселения в общей протяженности улиц населенных пунктов составляет 93 процента.

Для организации бесперебойной работы объекты коммунальной инфраструктуры, как объектов жизнеобеспечения, были обеспечены резервными источниками электроснабжения.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась:

Доля оценки эффективности реализации Программы использованы целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за первое полугодие 2015 года с утвержденными на весь период значениями целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) проводится по формуле:

ΣСi

 Р = -------- х 100 %,

n

где:

Р – результативность реализации муниципальной программы(процентов);

n – количество показателей муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной Программы за первое полугодие 2015 года составила 30%.

Глава Кугейского

сельского поселения Н.М.Тихонова