Отчет

О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Комплексные мероприятия по благоустройству
территории Кугейского сельского поселения» за первое полугодие 2014 года.

1. Основные результаты реализации

Сведения о результатах реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» за полугодие 2014 года в таблице № 1 к настоящему отчету.

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены частично:

- проделано озеленение населенных пунктов на территории Кугейского сельского поселения;

- проведена разбивка и содержание цветочных клумб;

 - постоянно проводится содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения Кугейского сельского поселения;

- проведен ремонт и содержание памятников воинам погибшим в ВОВ.;

 - постоянно проводятся мероприятия по санитарной очистке территорий Кугейского сельского поселения;

 - проведен отлов бродячих собак.

2.Оценка эффективности реализации Программы

На выполнение программных мероприятий на весь период предусматривались средства с местного бюджета Кугейского сельского поселения на сумму – 2248,3 тыс.рублей; за первое полугодие 2014 года на реализацию программы израсходована сумма – 258,4 тыс.рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

 Р = -------- х 100 %,

n

где:

Р – результативность реализации муниципальной программы(процентов);

n – количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств областного бюджета» производится по следующей формуле:

      ФРi

 П = -------- х 100%,

 ЗРi

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ФР – фактические расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР – запланированные областным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

Таблица № 1

к муниципальной программе

Кугейского сельского поселения

 «Комплексные мероприятия по благоустройству
территории Кугейского сельского поселения»

Источниками финансового обеспечения муниципальной долгосрочной целевой программы мероприятия по благоустройству Кугейского сельского поселения на 2014 - 2020 годы являются средства местного бюджета поселения.

 Распределение прогнозируемых объемов финансирования программы по источникам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** |  | **Объем финансирования, тыс. руб. по годам:** |
|  | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Уборка территории, приобретение материалов для ремонта и прочие расходы по благоустройству |  | 217,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 357,4 | 357,4 | 377,4 |
|  | Отлов бродячих животных и противоклещевая обработка территории |  | 41,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 41,5 |
|  | **ИТОГО:** |  | **258,4** | **270,0** | **270,0** | **270,0** | **407,4** | **407,4** | **427,4** |