20.01.2017 года

Отчет

О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения»» за 2016 год.

1. Основные результаты реализации

Сведения о результатах реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения» за 2016 год.

 Мероприятия, запланированные Программой, выполнены:

 - оборудование зоны санитарной охраны в пос.Новополтавский;

 - проведена частичная замена водопроводных сетей в местах порыва в

 пос.Новополтавский;

 - проведен ремонт в местах порыва водопроводных сетей х.Метелев;

 - провели замену насоса скважины в пос.Новополтавский;

 - в настоящее время ведется поиск подрядчика на выполнение расчетных схем

 газоснабжения по населенным пунктам х.Метелев и п.Чепрасовский на территории

 Кугейского сельского поселения;

 - обслуживание газопроводной сети;

 - обслуживание пожарных гидрантов;

 - социально значимые объекты обеспечены резервными источниками питания:

* с.Кугей здание администрации Кугейского сельского поселения;
* с.Кугей, МБОУ Кугейская СОШ;
* пос.Новополтавский, МБОУ Поселковая СОШ;
* здание ДК с.Кугей;
* здание начальной школы х.Полтава 1-я;
* здание ДК х.Харьковский.

2.Оценка эффективности реализации Программы

На выполнение программных мероприятий на 2016 год предусматривались средства с местного бюджета Кугейского сельского поселения на проведен ремонта водопроводных сетей – 553,3 тыс.рублей из них израсходовано на мероприятия по программе – 464,0 тыс.рублей; на обслуживание газопроводной сети – 101,0 тыс.рублей из них израсходовано на мероприятия по программе – 100,3 ты.рублей; на замену насоса скважины в пос.Новополтавский – 57,0 ты.рублей, израсходовано на мероприятия по программе в сумме - 56,9 тыс. рублей.

По состоянию на декабрь 2016 года доля фактически освещенных улиц муниципальных образований Кугейского сельского поселения в общей протяженности улиц населенных пунктов составляет 100 процентов.

 Глава Администрации Кугейского

 сельского поселения Н.М. Тихонова