ОТЧЕТ о

Реализации муниципальной программы «Развитие транспортной  системы Кугейского сельского поселения  за 1-е полугодие 2014 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ожидаемый результата (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры Кугейского сельского поселения |  | 2014 год |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Проведение работ по ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативным актами |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров по Кугейскому сельскому поселению |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 2014 год | Проведен открытый конкурс по разработке Проектно Сметной документации на кап. ремонт ул.Южной в с.Кугей и заключен договор на 900 тыс.руб. |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на Кугейского сельского поселения | 2014 год |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Устройство разметки автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | снижение количества пешеходов погибших в результате ДТП на дорогах местного значения | 2014 | За 1-е полугодие ДТП на дорогах местного значения не было. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.1. Установка дорожных знаков, в том числе: оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | сокращение количества ДТП с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | 2014 | Заключен договор на содержание дорог местного значения в 1-м полугодии 2014 года на сумму 443,3 тыс.руб |
|  | Итого по муниципальной программе: за 1-е полугодие 2014 года |  |  |  |

Глава  Кугейского

сельского поселения                                                                                 Н.М.Тихонова