**АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.07.2015 г. № 89 с.Кугей

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы Кугейского

сельского поселения « Комплексные мероприятия по

благоустройству территории Кугейского сельского поселения»

за 1-е полугодие 2015г.

 В соответствии с постановлением администрации Азовского района

от 17.09.2013 г. № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «« Комплексные мероприятия по

благоустройству территории Кугейского сельского поселения» за первое полугодие 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кугейского

сельского поселения Н.М.Тихонова

 Приложение

 к постановлению

 администрации Кугейского

 сельского поселения

 от 16.07.2015г. № 89

Отчет

О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

« Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» за первое полугодие 2015 года.

1. Основные результаты реализации

Сведения о результатах реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «« Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» за полугодие 2015 года в таблице № 1 к настоящему отчету.

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены частично:

- произведено озеленение населенных пунктов на территории Кугейского сельского поселения;

- произведена разбивка и содержание цветочных клумб;

- постоянно проводится содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения Кугейского сельского поселения;

- проведен ремонт и содержание памятников воинам погибших в ВОВ;

- регулярно проводятся мероприятия по санитарной очистке территорий Кугейского сельского поселения;

2. Оценка эффективности реализации Программы

 На выполнение программных мероприятий на весь период предусматривались средства с местного бюджета Кугейского сельского поселения на сумму – 1654,0 тыс.рублей; за первое полугодие 2015 года на реализацию программы израсходована сумма – 821,6 тыс.рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяет проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

 Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) проводится по формуле:

ECi

P =--------x 100%,

N

где :

P- результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n- количество показателей муниципальной программы.

 Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств областного бюджета производится по следующей формуле:

 ФPi

П =-------x 100%,

ЗPi

где :

П – полнота использования бюджетных средств;

ФP – фактические расходы областного бюджета на реализацию муниципальные программы в соответствующем периоде;

ЗP - запланированные областным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

Таблица № 1

к муниципальной программе

Кугейского сельского поселения

«Комплексные мероприятия по благоустройства

территории Кугейского сельского поселения»

 Источниками финансового обеспечения муниципальной долгосрочной целевой программы мероприятия по благоустройству Кугейского сельского поселения на 2014 - 2020 годы являются средства местного бюджета поселения.

 Распределение фактического исполнения бюджетных средств по источникам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей(факт) |
| 1. | Уборка территории, приобретениематериалов для ремонта и прочие расходы по благоустройству. | 53,0 тыс.рублей |
| 2. | Противоклещевая обработка территории | 15,7 тыс.рублей |
| 3. | Обслуживание сетей уличного освещения | 199,4 тыс.рублей |
| 4. | Коммунальные расходы на уличное освещение | 516,5 тыс.рублей |
| 5. | Содержание зеленых насаждений | 37,0 тыс.рублей |
|  | ИТОГО: | 821,6 тыс.рублей |