Отчет

О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Энергоэфективность и развитие энергетики на территории Кугейского сельского поселения» на 2014-2020 годы за первое полугодие 2014 года.

1. Основные результаты реализации

Сведения о результатах реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Энергоэфективность и развитие энергетики на территории Кугейского сельского поселения» на 2014-2020 годы за полугодие 2014 года приведены в таблице № 1 к настоящему отчету.

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены частично:

 - проведено обязательное энергетиче­ское обследование;

 - приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,

 предшествующих установке, и установка/замена приборов учета

 потребляемых энергоресурсов;

 - проведена замена ламп накаливания и других неэффективных

 элементов систем освещения, в том числе светильников, на

 энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на

 основе светодиодов);

 - проведено внедрении энергосберегающего освещения;

 - оплата работ, услуг.

2.Оценка эффективности реализации Программы

На выполнение программных мероприятий на весь период предусматривались средства с местного бюджета Кугейского сельского поселения на сумму – 700,0 тыс.рублей; за первое полугодие 2014 года была израсходована сумма на ремонтные работы – 96 631,0 тыс.рублей.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась:

в соответствии с таблицей № 1 к настоящему отчету, содержащий данные об освоении средств на выполненные мероприятия.

Доля оценки эффективности реализации Программы использованы целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за первое полугодие 2014 года с утвержденными на весь период значениями целевых показателей.

 «Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий муниципальной программы» базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и рассчитывается по формуле:

 КЦИi = ЦИФi / ЦИПi,

Где:

 КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 – при планируемом росте ЦИПi, или, соответственно, должно быть меньше либо равно 1 – при планируемом снижении ЦИПi.

Эффективность реализации муниципальной Программы за первое полугодие 2014 года составила 15 %.