13.01.2015

Отчет

О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Комплексные мероприятия по благоустройству
территории Кугейского сельского поселения» за 2014 год

- Основные результаты реализации

Сведения о результатах реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» за 2014 год в таблице № 1 к настоящему отчету.

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены:

- проделано озеленение населенных пунктов на территории Кугейского сельского поселения;

- проведена разбивка и содержание цветочных клумб;

- постоянно проводится содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения Кугейского сельского поселения;

- проведен ремонт и содержание памятников воинам погибшим в ВОВ.;

- постоянно проводятся мероприятия по санитарной очистке территорий Кугейского сельского поселения;

- проведен отлов бродячих собак.

2.Оценка эффективности реализации Программы

На выполнение программных мероприятий на весь период предусматривались средства местного бюджета Кугейского сельского поселения в сумме – 2100,8 тыс.рублей; за 2014 год на реализацию программы израсходована сумма – 2100,3 тыс.рублей, что составляет 100 процентов годовых назначений.

Глава Кугейского

сельского поселения                                      Н.М. Тихонова