13.01.2015г.

Отчет

О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Развитие транспортной системы Кугейского сельского поселения»

за 2014 год

- Основные результаты реализации

Сведения о результатах реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кугейского сельского поселения» за 2014 год.

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены:

-   содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров:

очистка от снега;

грейдирование грунтовых дорог;

ямочный ремонт;

замена дорожных знаков;

установка остановочных павильонов.

Реализация мероприятий позволила поддержать состояние автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями и

сохранить протяженность участков  дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

2. Оценка эффективности реализации Программы

На выполнение программных мероприятий в 2014 году предусматривались средства местного бюджета Кугейского сельского поселения – 3735,8 тыс.руб.. Фактические расходы на реализацию мероприятий программы за 2014 года составили – 1878,6 тыс.рублей, что составляет 50,3 процентов годовых назначений.

Основной причиной невыполнение плановых назначений явилось отсутствие в полном объеме поступлений, формирующих дорожный фонд Кугейского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась путем  фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий.

Глава Кугейского

сельского поселения                                                       Н.М. Тихонова