11.01.2016г.

Отчет

О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения»» за 2015 год

- Основные результаты реализации

Сведения о результатах реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения» за 2015 год.

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены:

- проведена частичная замена водопроводных сетей в местах порыва в пос.Новополтавский;

- проведено обслуживание пожарных гидрантов в с. Кугей;

- провели замену насоса на скважине в пос.Новополтавский;

- проведено обслуживание внутрипоселковых газопроводов п. Новополтавский, х. Харьковский, х. 2-я Полтава, с. Кугей (коттеджный поселок).

2.Оценка эффективности реализации Программы

На выполнение программных мероприятий на весь период предусматривались средства местного бюджета Кугейского сельского поселения в сумме 788,4 тыс.рублей. Фактически освоено за 2015 год на мероприятия по программе -  787,4 тыс. рублей, что составляет 100 процентов годовых назначений.

Оценка эффективности реализации Программы производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2015 года с утвержденными на весь период значениями целевых показателей.

Эффективность реализации муниципальной Программы за 2014 год составила 100%.

Глава Кугейского

сельского поселения                                                 Н.М. Тихонова