проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"__"  сентября 2013 года                     № __                                                         с. Кугей

Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Кугейского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Кугейского сельского поселения от17.09.2013 года  № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Кугейского сельского поселения» согласно приложения.

2. Установить, что в ходе реализации  муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Кугейского сельского поселения» мероприятия и объемы их финансирования ежегодной корректировке подлежат с учетом возможностей средств бюджета Кугейского сельского поселения и размеров межбюджетных трансфертов.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Кугейского сельского

поселения                                                                                  И.Х. Балахнин

Проект подготовила

Заведующий сектором экономики и финансов

Козлова А.В.

|  | Приложение к постановлению Главы Кугейского сельского поселения от ____. 2013 года № ___ |  |
| --- | --- | --- |

Муниципальная программа
«Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Кугейского сельского поселения»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

«Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Кугейского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Кугейского сельского поселения» (далее – муниципальная программа») |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Кугейского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Кугейского сельского поселения МБУК «СДК с. Кугей» МБУК «ПБ с. Кугей» |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | улучшение качества жизни населения; обеспечение повышения энергоэффективности на территории поселения за счет организации процесса комплексного энергосбережения; снижение расходов бюджета Кугейского сельского поселения на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями бюджетной сферы; снижение потерь энергоресурсов; надежность функционирования систем жизнеобеспечения надежное обеспечение Кугейского сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами; |
| Задачи муниципальной программы | – | снижение удельных показателей потребления электрической энергии; активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей; проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; обеспечение в бюджетной сфере замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные; популяризация применения мер по энергосбережению; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 700,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета – 700,0 тыс. рублей: в 2014 году – 100,0 тыс. рублей; в 2015 году – 100,0 тыс. рублей; в 2016 году – 100,0 тыс. рублей; в 2017 году – 100,0 тыс. рублей; в 2018 году – 100,0 тыс. рублей; в 2019 году – 100,0 тыс. рублей; в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергетических ресурсов |

Раздел 1. Общая характеристика текущего
состояния энергетики

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает, что 80% прироста промышленного производства должно быть обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в направлении повышения энергетической эффективности.

Реализация политики энергосбережения на территории Кугейского сельского поселения, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны. Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Основным инструментом управления энергосбережением 
является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Кугейского сельского поселения»

.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 г.  № 261-ФЗ требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

-     проведение энергетических обследований;

-     приборный учет энергетических ресурсов;

-     ведение энергетических паспортов;

- применение энергосберегающих технологий;

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:

- комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;

- распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;

- целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Принятая на региональном уровне энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития муниципальных образований.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- зависимость рынков энергоносителей от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития  Кугейского сельского поселения.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью Программы является обеспечение повышения энергоэффективности на территории поселения за счет организации процесса комплексного энергосбережения;снижение расходов бюджета Кугейского сельского поселения на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями бюджетной сферы; снижение потерь энергоресурсов;

надежность функционирования систем  жизнеобеспечения; надежное обеспечение Кугейского сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами.

Кроме того, целями Программы являются снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды и улучшение экологической ситуации.

Целевые показатели подпрограмм установлены в приложении № 2.

3. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

3.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

3.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции основных фондов.

3.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в муниципальных учреждениях.

3.4. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- учитывать показатели энергоэффективности приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2015 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

4. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2014-2016годы.

5. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

В социальной сфере Кугейского сельского поселения действуют муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры (далее – организации бюджетной сферы).

В период реализации данной программы основной проблемой в бюджетной сфере будет снижение эффективности муниципального управления и оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций.

Целью данной программы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления энергетических ресурсов.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в муниципальных организациях;

- установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, на уровне, не выше утвержденных Решениями Коллегии Администрации Ростовской области

- обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при, реконструкции и ремонте объектов за счет средств местного бюджета.

Механизм реализации данной программы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

В качестве источника финансирования предусматриваются бюджетные средства.

Основание для финансирования программных мероприятий:

- заключенный заказчиком договор  на выполнение поставок оборудования и (или) подрядных работ;

- сметные расчеты по конкретным объектам и видам работ согласно графику финансирования, утвержденных заказчиком работ.

Оплата поставок, работ, услуг осуществляется на основании оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих выполнение поставок (работ, услуг).

Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов  Кугейского сельского поселения о бюджете Кугейского сельского поселения Азовского района на соответствующий финансовый год.

Контроль, за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляет  заведующий сектором экономики и финансов администрации Кугейского сельского поселения.

6. Оценка

эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующие результаты:

- наличие в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях энергетических паспортов; актов энергетических обследований; сокращение удельных показателей энергопотребления муниципальных учреждений и организаций на территории муниципального образования.

- экономия на 3 % по каждому виду энергоресурсов ежегодно;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с методикой, изложенной в приложении № 3 к настоящей Программе.

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы представлена в приложении № 2  к настоящей Программе

Приложение № 2

Система программных мероприятий по достижению целей и показателей Программы

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Получаемый эффект |  |  |  |  | Планируемые затраты по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  | 2016-2015 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 1. Организационно-аналитические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений. |  | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения |  |  |
| 1.3. |  |  | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. |  | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов, включает затраты на проведение курсов, подготовку и печать учебных материалов |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования, освещения и водоснабжения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое). |  | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемой электроэнерги в год) |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения |  |  |
| 1.5. |  |  | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.). |  | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемых энергоресурсов) |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения |  |  |
| 1.6. |  |  | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. |  | Снижение потребления энергоресурсов Снижение отопительной нагрузки на 5% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения |  |  |
| 1.7 |  |  | Cодействие заключению энергосервис-ных договоров |  | Снижение потребления энергоресурсов |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения |  |  |
| 1.7.1. |  |  | Анализ договоров электроснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствую-щих реализации мер по повышению энергетической эффективности |  | Снижение оплаты за энергоресурсы |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения |  |  |
| Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений. |  |  | Получение информации для оперативных действий, анализа энергопотребления и отчетности перед вышестоящими органами и организациями. |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения |  |  |  |
| 1.9. |  |  | Локальный учет расхода энергоносите-лей |  |  | Экономия тепловой энергии за счет энергосберегающих мероприятий |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения |  |  |  |
| 1.10. |  |  | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон и т.п. |  |  | Экономия тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения |  |  |  |
| 1.11. |  |  | Модернизация систем уличного освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. |  |  | Снижение электропотребления |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения |  |  |  |
| - Организационно-аналитические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Информирова-ние об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, пропаганда реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением |  |  |  |  | информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.) |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения |  |  |  |
| 2.2. |  | Внедрение энергосберегаю-щих мероприятий |  |  |  |  | Снижение электропотребления |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения |  |  |  |
| 2.3. |  | Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кугейского поселения |  |  |  |
| 3. Мероприятия по иным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационно-аналитическое обеспечение муниципальной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, включая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Администра-ция Кугейского сельского поселения |  |
| 3.2. | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Администра-ция Кугейского сельского поселения |  |
| 3.3. | Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Администра-ция Кугейского сельского поселения |  |
| 3.4. | Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через сходы населения, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Администра-ция Кугейского сельского поселения |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.0 |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |

Приложение № 3

МЕТОДИКА

и критерии оценки эффективности программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Кугейского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

If

E   =    -------  х  100% ,

In

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 75 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 55 - 74 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 55 процентов.

И.о.Главы Кугейского

сельского поселения                                                               И.Х. Балахнин