АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2018 г.                                         № 20                               с.Кугей

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы Кугейского

сельского поселения « Комплексные мероприятия

по благоустройству территории  Кугейского сельского поселения»

В соответствии с постановлением администрации Азовского района

от 17.09.2013 г. № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы  Кугейского сельского поселения «« Комплексные мероприятия по благоустройству территории  Кугейского сельского поселения»  за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кугейского сельскогопоселения                                        Н.М.Тихонова

Приложение

к постановлению

администрации Кугейского

сельского поселения

от 19.01.2018г. № 20

Отчет

О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

« Комплексные мероприятия по благоустройству территории  Кугейского сельского поселения»  за 2017 год.

- Основные результаты реализации

Сведения о результатах реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «« Комплексные мероприятия по благоустройству территории  Кугейского сельского поселения»  за 2017 год в таблице № 1 к настоящему отчету.

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены частично:

- произведено озеленение населенных пунктов на территории Кугейского сельского поселения;

- произведена разбивка и содержание цветочных клумб;

- постоянно проводится содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения Кугейского сельского поселения;

- проведен ремонт и содержание памятников воинам погибших в ВОВ;

- регулярно проводятся мероприятия по санитарной очистке территорий Кугейского сельского поселения;

- проводятся мероприятия по отлову бродячих животных;

- обустроена новая детская площадка.

- Оценка эффективности реализации Программы

На  выполнение программных мероприятий на весь период предусматривались средства с местного бюджета Кугейского сельского поселения на сумму – 4232,4 тыс.рублей; за 2017 год  на реализацию программы израсходована  сумма – 3026,4 тыс.рублей.

Оценка эффективности  реализации муниципальной программы проводится с  использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяет проанализировать ход выполнения программы и выработать  правильное управленческое  решение.

Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) проводится по формуле:

ECi

P =--------x 100%,

N

где :

P- результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n- количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств областного бюджета производится по следующей формуле:

ФPi

П =-------x100%,

ЗPi

где  :

П – полнота использования бюджетных средств;

ФP – фактические расходы областного бюджета на реализацию муниципальные программы в соответствующем периоде;

ЗP -  запланированные областным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

Таблица № 1

Источниками финансового обеспечения муниципальной долгосрочной целевой программы  мероприятия по благоустройству Кугейского сельского  поселения на 2014 -  2020 годы являются  средства местного бюджета поселения.

Распределение фактического исполнения бюджетных средств по источникам:

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей (факт) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уборка территории, приобретение материалов для ремонта и прочие расходы по благоустройству. | 568,2тыс.рублей |
| 2. | Противоклещевая обработка территории | 30,0тыс.рублей |
| 3. | Отлов бродячих животных | 60,0 тыс.рублей |
| 4. | Обслуживание сетей уличного освещения | 694,0 тыс.рублей |
| 5. | Коммунальные расходы на уличное освещение | 1223,1тыс.рублей |
| 6. | Содержание зеленых насаждений | 118,4тыс.рублей |
| 7. | Обустройство для детской площадки | 332,7 тыс.рублей |
|  | ИТОГО: | 3026,4тыс.рублей |

Глава Администрации

Кугейского сельского поселения                            Н.М.Тихонова