**АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 17.01.2018 год № 14 с.Кугей

 Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

 муниципальной программы Кугейского

 сельского поселения «Комплексное развитие

 систем коммунальной инфраструктуры

 Кугейского сельского поселения»

 В соответствии с постановлением администрации Азовского района от 17.09.2013 года № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения» за 2017 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации Кугейского

 сельского поселения Н.М. Тихонова

 Приложение к постановлению

 администрации Кугейского

 сельского поселения

 от 18.01.2017г. № 14

Отчет

О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения»» за 2017 год.

1. Основные результаты реализации

Сведения о результатах реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения» за 2017 год.

 Мероприятия, запланированные Программой, выполнены:

 - оборудование зоны санитарной охраны в пос.Новополтавский;

 - проведена частичная замена водопроводных сетей в местах порыва в

 пос.Новополтавский;

 - проведен ремонт в местах порыва водопроводных сетей х.Метелев;

 - провели замену насоса скважины в пос.Новополтавский;

 - в настоящее время ведется поиск подрядчика на выполнение расчетных схем

 газоснабжения по населенным пунктам х.Метелев и п.Чепрасовский на территории Кугейского сельского поселения;

 - обслуживание газопроводной сети;

 - обслуживание пожарных гидрантов;

 - социально значимые объекты обеспечены резервными источниками питания:

* с.Кугей здание администрации Кугейского сельского поселения;
* с.Кугей, МБОУ Кугейская СОШ;
* пос.Новополтавский, МБОУ Поселковая СОШ;
* здание ДК с.Кугей;
* здание начальной школы х.Полтава 1-я;
* здание ДК х.Харьковский.

2.Оценка эффективности реализации Программы

На выполнение программных мероприятий на 2017 год предусматривались средства с местного бюджета Кугейского сельского поселения на обслуживание газопроводной сети – 104,0 тыс.рублей из них израсходовано на мероприятия по программе – 103,2 ты.рублей.

По состоянию на декабрь 2017 года доля фактически освещенных улиц муниципальных образований Кугейского сельского поселения в общей протяженности улиц населенных пунктов составляет 100 процентов.

Для организации бесперебойной работы объекты коммунальной инфраструктуры, как объектов жизнеобеспечения, были обеспечены резервными источниками электроснабжения.

Эффективность реализации муниципальной Программы за 2017 год составила 99 %.