**АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.07.2018 г. № 79 «ж» с. Кугей

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы Кугейского

сельского поселения « Комплексные мероприятия

по благоустройству территории Кугейского сельского поселения»

 В соответствии с постановлением администрации Азовского района

от 17.09.2013 г. № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «« Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» за 1-е полугодие 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кугейского сельского поселения Н.М. Тихонова

 Приложение

 к постановлению

 администрации Кугейского

 сельского поселения

 от 18.07.2018г. № 79 «ж»

Отчет

О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

« Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» за первое 1-е 2018 года.

1. Основные результаты реализации

Сведения о результатах реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «« Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» за 1-е полугодие 2018 года в таблице № 1 к настоящему отчету.

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены частично:

- произведено озеленение населенных пунктов на территории Кугейского сельского поселения;

- произведена разбивка и содержание цветочных клумб;

- постоянно проводится содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения Кугейского сельского поселения;

- проведен ремонт и содержание памятников воинам погибших в ВОВ;

- регулярно проводятся мероприятия по санитарной очистке территорий Кугейского сельского поселения;

- проводятся мероприятия по отлову бродячих животных;

- обустроена новая детская площадка.

1. Оценка эффективности реализации Программы

 На выполнение программных мероприятий на весь период предусматривались средства с местного бюджета Кугейского сельского поселения на сумму – 4232,4 тыс. рублей; за 1-е полугодие 2018 года на реализацию программы израсходована сумма – 1367,2 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяет проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

 Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) проводится по формуле:

ECi

P =--------x 100%,

N

где :

P- результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n- количество показателей муниципальной программы.

 Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств областного бюджета производится по следующей формуле:

 ФPi

П =-------x 100%,

ЗPi

где :

П – полнота использования бюджетных средств;

ФP – фактические расходы областного бюджета на реализацию муниципальные программы в соответствующем периоде;

ЗP - запланированные областным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

Таблица № 1

 Источниками финансового обеспечения муниципальной долгосрочной целевой программы мероприятия по благоустройству Кугейского сельского поселения на 2014 - 2020 годы являются средства местного бюджета поселения.

Распределение фактического исполнения бюджетных средств по источникам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей(факт) |
| 1. | Уборка территории, приобретениематериалов для ремонта и прочие расходы по благоустройству. | 182,1 тыс.рублей |
| 2. | Противоклещевая обработка территории | 30,0 тыс.рублей |
| 3. | Отлов бродячих животных | 92,0 тыс.рублей |
| 4. | Обслуживание сетей уличного освещения | 283,9 тыс.рублей |
| 5. | Коммунальные расходы на уличное освещение | 779,2 тыс.рублей |
| 6. | Содержание зеленых насаждений | 0,0 тыс.рублей |
| 7. | Обустройство для детской площадки | 0,0 тыс.рублей |
|  | ИТОГО: | 1367,2 тыс.рублей |

Глава Администрации

Кугейского сельского поселения Н.М.Тихонова