РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2018г.                                № 105                            с. Кугей

«Об утверждении муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кугейского сельского поселения»»

В целях приведения в соответствие, внести изменения в постановление «Об утверждении муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кугейского сельского поселения»», Администрация Кугейского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы Кугейского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Установить, что в ходе реализации программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного  бюджета.

3.Признать утратившим силу постановление Администрации Кугейского сельского поселения № 78 от 30.09.2013 г. Об  утверждении  муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кугейского сельского поселения».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется  на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  Кугейского

сельского поселения                                                              Н.М.Тихонова

Приложение

к постановлению

от 12.11.2018 г. №  105

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019-2030 ГГ.

«Паспорт муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории

Кугейского сельского поселения »

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Кугейского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Кугейского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Кугейского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | 1. Развитие транспортной инфраструктуры Кугейского сельского поселения. 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Кугейского сельского поселения. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Кугейского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения |
| Задачи муниципальной программы | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Кугейского сельского поселения; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; установка знаков дорожного движения; улучшение транспортного обслуживания населения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | 2019 – 2030 годы, этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2030 годы составляет 16599,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 1383,3 тыс. рублей; 2020 год – 1383,3 тыс. рублей; 2021 год – 1383,3 тыс. рублей; 2022 год – 1383,3 тыс. рублей; 2023 год – 1383,3 тыс. рублей; 2024 год – 1383,3 тыс. рублей; 2025год – 1383,3 тыс. рублей; 2026 год – 1383,3 тыс. рублей; 2027 год – 1383,3 тыс. рублей; 2028 год – 1383,3 тыс. рублей; 2029 год – 1383,3 тыс. рублей; 2030 год – 1383,3 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Кугейского сельского поселения; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Кугейского сельского поселения; |

Раздел 1. Общая характеристика 
текущего состояния транспортной системы Кугейского сельского поселения

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения.

Тенденции развития экономики и социальной сферы Кугейского сельского поселения, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса Кугейского сельского поселения.

Экономическая специализация промышленности и сельского хозяйства, территориальная дифференциация социальных условий жизни обуславливают пространственные особенности функционирования транспорта поселения, формируют специфику межрегиональных транспортных связей.

В связи с приграничным положением Кугейского сельского поселения, внешнеторговой ориентацией значительной части субъектов хозяйствования и, соответственно, весомой долей международного транзита в общем объеме перевозок внешнеэкономические связи оказывают существенную нагрузку на транспортную инфраструктуру Кугейского сельского поселения.

Через территорию Кугейского сельского поселения обеспечиваются внешнеторговые поставки грузов автомобильным транспортом.

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития поселения и от того, насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благосостояние. В целях более полного удовлетворения спроса на грузовые и пассажирские перевозки,  а также улучшения транспортного обслуживания населения и развития транспортной инфраструктуры на территории Кугейского сельского поселения ведется реализация приоритетных инвестиционных проектов.

Современный уровень развития улично-дорожной сети не соответствует потребностям поселения.

Отставание развития транспортной системы поселения может стать тормозом социально-экономического развития Кугейского сельского поселения.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущих к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 6 к муниципальной программы.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Кугейского сельского поселения, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

Отставание развития транспортной системы поселения может стать тормозом социально-экономического развития Кугейского сельского поселения.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 
программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках трех подпрограмм:

«Развитие транспортной инфраструктуры Кугейского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Кугейского сельского поселения».

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для поселения в целом;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения поселения.

внедрением проектного механизма управления муниципальной программой, который позволит скоординировать деятельность органов местного самоуправления и достигнуть синергетического эффекта от реализации взаимодополняющих друг друга инвестиционных, инновационных и других мероприятий.

Перечень подпрограмм основных мероприятий муниципальной программы Кугейского сельского поселения приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация
 по ресурсному обеспечению муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования только из местного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы  утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Информация о расходах местного бюджета, на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E  95 процентов);

удовлетворительный (E  75 процентов);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблицах № 6 и № 7 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

Фф

Уэф = ----------, где:

Фп

Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

высокий (E 95 процентов);

удовлетворительный (E 75 процентов);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем – администрацией Кугейского сельского поселения с участниками муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы утверждается постановлением Главы Администрации Кугейского сельского поселения.		Участники муниципальной программы ежегодно, не позднее 15 ноября текущего финансового года, представляют Главе Администрации Кугейского сельского поселения предложения по включению в план реализации муниципальной программы.

В случае принятия решения Главой Администрации Кугейского сельского поселения по согласованию с участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации муниципальной программы, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Специалист администрации Кугейского сельского поселения:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Кугейского сельского поселения об утверждении муниципальной программы в Администрацию Кугейского сельского поселения;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень  участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Администрации Кугейского сельского поселения об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Главе Администрации Кугейского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе Администрации Кугейского сельского поселения проект постановления Кугейского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом администрации Кугейского сельского поселения.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы,  входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Раздел 7. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Кугейского сельского поселения» муниципальной программы

Раздел 7.1 Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Кугейского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Кугейского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | администрация Кугейского сельского поселения |
| Соисполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствует |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Кугейского сельского поселения; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | – | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Кугейского сельского поселения; обеспечение населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | – | количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | 2019 – 2030 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет 11799,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 983,3 тыс. рублей; 2020 год – 983,3 тыс. рублей; 2021 год – 983,3 тыс. рублей; 2022 год –983,3 тыс. рублей; 2023 год – 983,3 тыс. рублей; 2024 год – 983,3 тыс. рублей; 2025 год – 983,3 тыс. рублей; 2026 год – 983,3 тыс. рублей; 2027 год –983,3 тыс. рублей; 2028 год – 983,3 тыс. рублей; 2029 год – 983,3 тыс. рублей; 2030 год – 983,3 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Кугейского сельского поселения |

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
Кугейского сельского поселения» муниципальной программы

Автомобильные дороги являются важнейшей транспортной составляющей инфраструктуры региона, во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории Кугейского сельского поселения.

В настоящее время в Кугейском сельском поселении ряд  дорог не соответствуют современным требованиям.

На территории Кугейского сельского поселения 8 населенных пунктов, с общей численностью проживающего в них населения 4457 человека, в настоящее время не имеют связи с опорной сетью по дорогам с твердым покрытием. Наиболее проблемными являются села: х. Метелев, х. Полтава 1-я, пос.Новополтавский.

К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса Кугейского сельского поселения относятся следующие:

наблюдается рост уровня аварийности на сети дорог общего пользования вследствие опережения темпов роста интенсивности движения по сравнению с увеличением пропускной способности дорог области;

существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования;

отсутствие необходимого финансирования на затраты на содержание автомобильных дорог местного значения.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса Кугейского сельского поселения ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, 
сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования (содержание дорог);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования;

увеличение протяженности, изменение параметров, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог).

Поскольку мероприятия  муниципальной программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий муниципальной программы зависит от возможности местного бюджета, то в пределах срока действия муниципальной программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и неувеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения».

Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

5. Мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров.

Раздел 7.5. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Кугейского сельского поселения» муниципальной программы осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов  по передаче части полномочий в области дорожной деятельности, из бюджета Азовского района.

Раздел 8. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кугейского сельского поселения» муниципальной программы

Раздел 8.1. Паспорт подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Кугейского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кугейского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | администрация Кугейского сельского поселения |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | администрация Кугейского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | – | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | – | создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Кугейском сельском поселении, установка знаков дорожного движения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы |  | количество дорожно-транспортных происшествий; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | 2019 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет 4800 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 400,0 тыс. рублей; 2020 год – 400,0 тыс. рублей; 2021 год – 400,0 тыс. рублей; 2022 год – 400,0 тыс. рублей; 2023 год – 400,0 тыс. рублей; 2024 год – 400,0 тыс. рублей; 2025 год – 400,0 тыс. рублей; 2026 год – 400,0 тыс. рублей; 2027 год – 400,0 тыс. рублей; 2028 год – 400,0 тыс. рублей; 2029 год – 400,0 тыс. рублей; 2030 год – 400,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | – | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Кугейского сельского поселения |

Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 270 тыс. человек. На дорогах за последние 7 лет погибло 7 900 детей в возрасте до 16 лет, были травмированы 166 020 детей. Демографический ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2000 – 2017 годы суммарно составил 506 246 человек.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

Одним из основных факторов риска, оказывающих влияние на результаты подпрограммы и на который участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния, является неуклонный рост автомобилизации Кугейского сельского поселения.

При условии сохраняющейся улично-дорожной сети Кугейского сельского поселения предполагается увеличение интенсивности дорожного движения и, соответственно, количества дорожно-транспортных происшествий.

Другим фактором риска, оказывающим влияние на результаты подпрограммы и на который участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния, является рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления транспортным средством, которых менее 3-х лет.

Несмотря на эффективность реализации федеральной и областной целевых программ повышения безопасности дорожного движения, движение на дорогах России, в том числе и Кугейского сельского поселения, остается опасным.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и обеспеченность их финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы.

Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, 
сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Условием ее достижения является решение следующих задач:

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней;

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

снижение тяжести последствий;

создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Кугейского сельского поселения.

Сроки и этапы реализации подпрограммы:

подпрограмма рассчитана на 2019 – 2030 годы.

Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

Установка знаков дорожного движения на территории Кугейского сельского поселения;

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кугейского сельского поселения» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:

оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками;

установка знаков безопасности дорожного движения на территории Кугейского сельского поселения;

Раздел 8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кугейского сельского поселения»  муниципальной программы осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов  по передаче части полномочий в области дорожной деятельности, из бюджета Азовского района.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кугейского сельского поселения»  муниципальной программы предоставление субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования не планируется.

Глава Администрации

Кугейского сельского поселения 	Н.М.Тихонова

- Приложение 1

- к муниципальной программе «Развитие транспортной

- системы Кугейского сельского поселения

- на  2019-2030 гг.»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы«Развитие транспортной системы Кугейского сельского поселения на  2019-2030 гг.» подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кугейского сельского поселения на 2019-2030 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 60,0 | 58,5 | 57,4 | 55,6 | 53,7 | 49,0 | 44,3 | 39,6 | 34,9 | 30,2 | 25,4 | 25,0 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | – | – | – | – | – | – | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Кугейского сельского поселения на 2019-2030 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 18,7 | 19,4 | 19,9 | 20,7 | 21,6 | 23,8 | 26,0 | 28,2 | 30,4 | 32,6 | 34,8 | 35,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кугейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | услов-ные еди-ницы | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |

- Приложение2

- к муниципальной программе «Развитие транспортной

- системы Кугейского сельского поселения

- на  2019-2030 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ

муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Кугейского сельского поселения на 2019-2030 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1: Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация Кугейского сельского поселения | 2019 | 2030 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме |  | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Основное мероприятие 1.2: Разработка ПСД на капитальный ремонт и строительство внутрипоселковых дорог | Администрация Кугейского сельского поселения | 2019 | 2030 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомо-бильных дорог |  | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кугейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1: Безопасность дорожного движения (приобретение и установка дорожных знаков) | Администрация Кугейского сельского поселения | 2019 | 2030 | сокращение количества до-рожно-транс-портных происшествий на дорогах |  | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий эффективности происшествиях на территории Ростовской области | сокращение к 2030 году количества лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |

- Приложение4

- к муниципальной программе «Развитие транспортной

- системы Кугейского сельского поселения

- на  2019-2030 гг.»

РАСХОДЫ

по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы  «Развитие транспортной системы Кугейского сельского поселения на  2019-2030 гг.»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кугейского сельского поселения на 2019-2030 гг.» | ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Кугейского сельского поселения | всего | 951 | Х | Х | Х | 16599,6 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 |
|  |  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них неиспользованниые средства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | 16599,6 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 |
|  |  | из них неиспользованниые средства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездное поступление в местный бюджет | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной системы Кугейского сельского поселения на 2019-2030 гг.» |  | Всего | 951 | Х | Х | Х | 11799,6 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | Х | Х | Х |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | Х | Х | Х | 11799,6 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 |
|  |  | Внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог» | ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Кугейского сельского поселения | Всего | 951 | X | X | X | 11799,6 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 951 | 0409 | 0410028380 | 244 | 11799,6 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения» | ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Кугейского сельского поселения | всего | 951 | X | X | X | 4800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Х | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Х | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Х | X | X | X | 4800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | Х | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Безопасность дорожного движения (приобретение и установка дорожных знаков)» | ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Кугейского сельского поселения | Всего | 951 |  |  |  | 4800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 951 | 0409 | 0420028390 | 244 | 4800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |

- Приложение5

- к муниципальной программе «Развитие транспортной

- системы Кугейского сельского поселения

- на  2019-2030 гг.»

- РАСХОДЫ

бюджетов и внебюджетных  источников на реализацию муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Кугейского сельского поселения на  2019-2030 гг.»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кугейского сельского поселения на 2019-2030 гг.» | всего | 16599,6 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 16599,6 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 |
|  | из них неиспользованниые средства отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездное поступление в местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной системы Кугейского сельского поселения на 2014-2020 гг.» | всего | 11799,6 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11799,6 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кугейского сельского поселения» | всего | 4800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |

- Приложение 6

- к муниципальной программе «Развитие транспортной

- системы Кугейского сельского поселения

- на  2019-2030 гг.»

Приложение № 6
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Кугейского сельского поселения»

Сведения
о методике расчета показателя (индикатора) 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Кугейского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации (годы) | окончания реализации (годы) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Кугейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кугейского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кугейского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | отремонтировать 35,0 км автомобильных дорог |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кугейского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | капитально отремонтировать ул.Южную и ул.Пушкинскуюх.Полтава 1-я, пер.Школьныйпос.Новополтавский |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кугейского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кугейского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.10. субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образованияКугейскогосельского поселения для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области | 2019 |  | 2030 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме; ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения, в том числе соединение сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 2.6. Установка знаков дорожного движения на территории Кугейского сельского поселения | Администрация Кугейского сельского поселения | 2019 |  | 2030 | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2030 году количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |