проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.07.2019г. № с. Кугей

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы Кугейского

сельского поселения «Развитие транспортной системы на

территории Кугейского сельского поселения»

на 2019- 2030 годы» за 1 полугодие 2020 года

В соответствии с постановлением администрации Азовского района

от 23.10.2018 г. № 100 А «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие транспортной системы на территории Кугейского сельского поселения » на 2019- 2030 годы за 1 полугодие 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кугейского сельского поселения Н.М.Тихонова

Приложение

к постановлению

Администрации Кугейского

сельского поселения

от .07.2019г. №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кугейского сельского поселения

за 1 полугодие 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Исполнение мероприятий |
|  |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры Кугейского сельского поселения |  | 2019-2030 годы |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | уменьшение доли про­тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019-2030 годы | Выполнены работы по покосу сорной растительности обочин внутрипоселковых автомобильных дорог на сумму 80 тыс.рублей |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Проведение работ по ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативным актами | 2019-2030 годы | Выполнены работы по ямочному ремонту внутрипоселковых дорог на сумму 199,9 тыс.руб. |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ре­монт автомобиль­ных дорог общего пользования местного зна­чения и искус­ственных сооруже­ний на них | Выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров по Кугейскому сельскому поселению | 2019-2030 годы | Не требуется |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | обеспечение проектной до­кументацией работ по капи­тальному ре­монту автомо­бильных дорог | 2019-2030 годы | имеется ПСД на капитальный ремонт ул. Южная в х. 1-я Полтава |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | уменьшение доли про­тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019-2030 годы | Ведутся работы по реконструкции внутрипоселковой автомобильной дороги по пер. Школьный в п. Новополтавский |
| 2. | Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на Кугейского сельского поселения |  | 2019-2030 годы |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Устройство разметки автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | снижение коли­чества пешеходов погибших в результате ДТП на дорогах местного значения | 2019-2030 годы | За 1 полугодие 2020 г. отсутствуют ДТП на дорогах местного значения |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.1. Установка дорожных знаков, в том числе: оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | сокращение ко­личества ДТП с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значе­ния | 2019-2030 годы | замена непригодных дорожных знаков выполнена на 26,6 тыс.руб. |
|  | Итого по муниципальной программе: за 1 полугодие 2020 года |  |  |  |

2. Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения о результатах реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кугейского сельского поселения» за первое полугодие 2019 года год приведены в настоящем отчете.

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены частично:

Оценка эффективности реализации Программы

На выполнение программных мероприятий на весь период предусматривались средства с местного бюджета Кугейского сельского поселения на сумму – 1383,4 тыс.рублей; за первое полугодие 2020 года г. реализовано 306,5 тыс.рублей.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИЦп / ИДп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Сп=1383,4/306,5=4,5

Степень реализации всех основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ;

Мв – количество основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом=7/6=1,2

Глава Администрации

Кугейского сельского поселения Н.М.Тихонова