**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЗОВСКИЙ РАЙОН**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.01.2022 г. № 24 с. Кугей

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы Кугейского

сельского поселения «Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы» за 2021 год

 В соответствии с постановлением администрации Азовского района

от 23.10.2018 г. № 100 А «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018- 2022 годы» за 2021 год согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о главы Администрации

Кугейского сельского поселения Н.Э. Мещерякова

 Приложение к постановлению

 Администрации Кугейского

 сельского поселения

 № 24 от 21.01.2022г.

О Т Ч Е Т

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Исполнение мероприятий |
|  |
| 1. | Создание современной городской средыКугейского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства общественных территорийПовышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Кугейского сельского поселения | 2018-2022 годы | Реализован проект Инициативного Бюджетирования: Благоустройство парка по адресу: Азовский район, с. Кугей, ул. Октябрьская, 39.Запланировано средств на реализацию данной программы на 2021 год 1552,5 тыс.рублей. Фактически израсходовано 1525,2 тыс.рублей. |
|  | **Итого по муниципальной программе: за 2021 год**  | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | **2021** | **Реализован проект Инициативного бюджетирования** |

 И.о главы Администрации Кугейского сельского поселения Н.Э. Мещерякова