РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУГЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2022 года.                                      	№ 90                                   с. Кугей

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы Кугейского

сельского поселения «Развитие транспортной системы на

территории Кугейского сельского поселения»

на 2019- 2030 годы» за первое полугодие 2022 года

В соответствии с постановлением администрации Азовского района

от 23.10.2018 г. № 100 А «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы  Кугейского сельского поселения «Развитие транспортной системы на территории Кугейского сельского поселения» на 2019- 2030 годы  за первое полугодие 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кугейского сельского поселения                                    Н.О.Шаповалова

Приложение

к постановлению

Администрации Кугейского

сельского поселения

от 08.07.2022 № 90

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной  системы Кугейского сельского поселения

за первое полугодие 2022 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры Кугейского сельского поселения |  | 2019-2030 годы |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019-2030 годы | Выполнены работы по просыпке дороги с щебеночным покрытием на сумму 89,7 тыс.руб., на зимнее содержание дорог местного значения было израсходовано 300,0 тыс.руб. |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Проведение работ по ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативным актами | 2019-2030 годы |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров по Кугейскому сельскому поселению | 2019-2030 годы |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 2019-2030 годы | имеются ПСД на капитальный ремонт ул. Южная в х. 1-я Полтава |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019-2030 годы | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на Кугейского сельского поселения |  | 2019-2030 годы |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Устройство разметки автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | снижение количества пешеходов погибших в результате ДТП на дорогах местного значения | 2019-2030 годы | За первое полугодие 2022 г. отсутствуют ДТП на дорогах местного значения |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.1. Установка дорожных знаков, в том числе: оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | сокращение количества ДТП с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | 2019-2030 годы |  |
|  | Итого по муниципальной программе: за первое полугодие 2022 года |  |  | 389,7 тыс.руб. |

2. Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения о результатах реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие транспортной  системы Кугейского сельского поселения» за  первое полугодие 2022 года год приведены в настоящем отчете.

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены:

Оценка эффективности реализации Программы

На выполнение программных мероприятий на весь период предусматривались средства с местного бюджета Кугейского сельского поселения на сумму – 389,7 тыс.рублей; за первое полугодие 2022 года реализовано 389,7 тыс.рублей.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИЦп / ИДп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Сп= 389,7/389,7=1

Степень реализации всех основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ;

Мв – количество основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом=7/3=2,3

Глава  Администрации

Кугейского  сельского поселения                                                                                                          Н.О.Шаповалова