**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУГЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.01.2023 № 33 с. Кугей

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы Кугейского

сельского поселения «Комплексные мероприятия

по благоустройству территории Кугейского сельского поселения»

В соответствии с постановлением администрации Кугейского сельского поселения от 23.10.2018 года № 100 А «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кугейского сельского поселения Н.О. Шаповалова

Приложение к постановлению

администрации Кугейского

сельского поселения

от 17.01.2023 № 33

Отчет

о реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» направлена на достижение цели качественное благоустройство населенных пунктов на территории Кугейского сельского поселения.

В рамках муниципальной программы «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения были направлены на: скашивание сорной травы на территории поселения, вывоз мусора, противоклещевую обработку мест общего пользования, оплата по электроэнергии за уличное освещение, отлов бродячих собак и прочее.

Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории Кугейского сельского поселения:

- были проведены 22 субботника;

- проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а также по содержанию придворовых территорий в порядке;

- проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок; проведен ремонт памятников;

- информирование населения по вопросу благоустройства проводилось на сходах граждан, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Для реализации данных мероприятий были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования, на покос травы и вырубку поросли.

2. Результаты реализации   
основных мероприятий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В 2022 году муниципальная программа «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий:

1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата по электроэнергии за уличное освещение, а также были выполнены работы по ремонту уличного освещения и содержанию уличного освещения.

2. Уборка мусора. Данное мероприятие предусматривает выявление и ликвидация несанкционированных свалок, проведение работы с населением и организациями по заключению договоров на вывоз мусора.

3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования. Данное мероприятие предусматривает проведение ремонта объектов благоустройства, проведение противоклещевой обработки мест общего пользования, выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению.

4. Информирование населения по вопросам благоустройства. Данное мероприятие предусматривает освещение на информационных стендах, на сходах граждан вопросов благоустройства.

5. Озеленение населенных пунктов на территории Кугейского сельского поселения.

6. Произведена разбивка и содержание цветочных клумб.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» за 2022 год приведена в приложении № 1.

3. Сведения   
о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

На выполнение программных мероприятий на 2022 год предусматривались средства с местного бюджета Кугейского сельского поселения на сумму – 5727,2 тыс. рублей, за 2022 год средства были израсходованы на сумму – 5489,0 тыс. рублей, что составляет 96,0 % планового показателя.

Данные мероприятия были направлены на благоустройство территории Кугейского сельского поселения.

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2022 год запланированы мероприятия без финансирования, за 2022 год данные мероприятия были выполнены в полном объеме, что составляет 100 % планового показателя.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Сведения о местном бюджете на реализацию муниципальной программы «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» за 2022 год приведены в приложении № 2.

4. Эффективность реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий муниципальной программы представляется информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяет проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) проводится по формуле:

P = (ECi/ N) x 100%,

где :

P- результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n- количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств местного бюджета производится по следующей формуле:

П = (ФPi/ ЗPi) x 100%,

где :

П – полнота использования бюджетных средств;

ФP – фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальные программы в соответствующем периоде;

ЗP - запланированные областным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

5. Результаты оценки эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год оценивается на основании степени выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I. Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (14/14 = 1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

II. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы

составляет 96,0 (5727,2/5489,0) х 100% = 96,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет   
29,30(1,0\*0,5) + (96,0\*0,3) = 29,30). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам за 2022 год.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Кугейского сельского поселения

«Комплексные мероприятия по благоустройству

территории Кугейского сельского поселения» за 2022

**СВЕДЕНИЯ**

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Кугейского сельского поселения «Комплексные мероприятия по благоустройству территории

Кугейского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины  не реализации/ реализации  не в полном объеме |
| начала реали-зации | оконча-ния реализа-ции | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1  «Озеленение территории Кугейского сельского поселения» | Администрация Кугейского сельского поселения | 2022 год | Х | Х | Х | Улучшение экологической обстановки |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  «Приобретение саженцев цветов, кустарников, деревьев» | Администрация Кугейского сельского поселения | 2022 год | Х | Х | Х | Облагораживание  территории населенных пунктов |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  «Содержание зеленых насаждений: обрезка, спил сухостоя, формирование кроны деревьев» | Администрация Кугейского сельского поселения | 2022 год | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | 2 Подпрограмма  «Уличное освещение» | Администрация Кугейского сельского поселения | 2022 год | Х | Х | Х | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  «Оплата уличного освещения» | Администрация Кугейского сельского поселения | 2022 год | Х | Х | Х | Развитие сетей уличного освещения |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2  «Техническое обслуживание установок уличного освещения» | Администрация Кугейского сельского поселения | 2022 год | Х | Х | Улучшение качества работы установок уличного освещения | Замена выключателей на автоматические |  |
| 3. | 3 Подпрограмма  «Прочие мероприятия по благоустройству Кугейского сельского поселения» | Администрация Кугейского сельского поселения | 2022 год | Х | Х | Х | Повышение качества  благоустройства населенных пунктов и экологической обстановки |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1  «Уборка мусора, территории парков, детских площадок, а также покос сорной и карантинной растительности» | Администрация Кугейского сельского поселения | 2022 год | Х | Х | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | Облагораживание населенных пунктов в течении всего года.  Улучшение экологической обстановки |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  «Противоклещевая обработка» | Администрация Кугейского сельского поселения | 2022 год | Х | Х | Х | Профилактика и недопущение заражения населения |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3  «Отлов бродячих животных» | Администрация Кугейского сельского поселения | 2022 год | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4  «Трудоустройство несовершеннолетних» | Администрация Кугейского сельского поселения | 2022 год | Х | Х | Обеспечение занятости  несовершеннолетних  в период каникул | Трудоустройство несовершеннолетних |  |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5  «Обустройство парка в хуторе Полтава 1-я» | Администрация Кугейского сельского поселения | 2022 год | Х | Х | Х | Облагораживание  территории населенных пунктов |  |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6  «Обустройство парка в поселке Новополтавский» | Администрация Кугейского сельского поселения | 2022 год | Х | Х | Х | Облагораживание  территории населенных пунктов |  |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.6  «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Администрация Кугейского сельского поселения | 2022 год | Х | Х | Информирование населения | информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке |  |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7  «Информирование населения по заключению договоров на вывоз мусора» | Администрация Кугейского сельского поселения | 2022 год | Х | Х | Информирование населения | Увеличение количества заключенных договоров на вывоз мусора |  |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.8  «Покос сорной и карантинной растительности» | Администрация Кугейского сельского поселения | 2022 год | Х | Х | Х | Улучшение экологической обстановки |  |
| 3.9 | Основное мероприятие 3.9  «Приобретение материалов для благоустройства» | Администрация Кугейского сельского поселения | 2022 год | Х | Х | Х | Х |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Кугейского сельского поселения

«Комплексные мероприятия по благоустройству

территории Кугейского сельского поселения» за 2022

СВЕДЕНИЯ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Комплексные мероприятия по благоустройству территории

Кугейского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа  «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» | всего | 5727,2 | 5489,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федерального бюджета | - | - |
| местный бюджет | 5727,2 | 5489,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  «Озеленение территории Кугейского сельского поселения» | всего | 488,0 | 487,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федерального бюджета | - | - |
| местный бюджет | 488,0 | 487,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1  «Приобретение саженцев цветов, кустарников, деревьев» | местный бюджет | 35,0 | 34,0 |
| Основное мероприятие 1.2  «Содержание зеленых насаждений: обрезка, спил сухостоя, формирование кроны» | местный бюджет | 453,0 | 453,0 |
| Подпрограмма 2  «Уличное освещение» | всего | 2469,0 | 2333,9 |
| областной бюджет | - | - |
| федерального бюджета | - | - |
| местный бюджет | 2469,0 | 2333,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1  «Оплата уличного освещения» | местный бюджет | 1654,7 | 1521,6 |
| Основное мероприятие 2.2  «Техническое обслуживание установок уличного освещения» | местный бюджет | 814,3 | 812,3 |
| 3 Подпрограмма  «Прочие мероприятия по благоустройству Кугейского сельского поселения» | всего | 2770,2 | 2628,1 |
| областной бюджет | - | - |
| федерального бюджета | - | - |
| местный бюджет | 2770,2 | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1  «Уборка мусора, территории парков, детских площадок», покос сорной растительности | местный бюджет | 1160,5 | 1048,6 |
| Основное мероприятие 3.2  «Противоклещевая обработка» | местный бюджет | 40,0 | 40,0 |
| Основное мероприятие 3.3  «Отлов бродячих животных» | местный бюджет | 433,3 | 422,3 |
| Основное мероприятие 3.4  «Трудоустройство несовершеннолетних» | местный бюджет | 19,9 | 19,9 |
| Основное мероприятие 3.5  «Трудоустройство взрослых» | местный бюджет | 17,8 | 0 |
| Основное мероприятие 3.6  «Устройство ограждения на кладбище» | местный бюджет | 806,9 | 806,9 |
| областной бюджет | - | - |
| Основное мероприятие 3.7  «Информирование населения по вопросам благоустройства» | х | без финансирования | |
| Основное мероприятие 3.8  «Информирование населения по заключению договоров на вывоз мусора» | х | без финансирования | |
| Основное мероприятие 3.9  «Приобретение материалов для благоустройства» | местный бюджет | 191,8 | 190,4 |
| Основное мероприятие 3.10.  «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории» | местный бюджет | 100,0 | 100,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Кугейского сельского поселения

«Комплексные мероприятия по благоустройству

территории Кугейского сельского поселения» за 2022

СВЕДЕНИЯ  
о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Комплексные мероприятия по благоустройству территории

Кугейского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Озеленение территории Кугейского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение облагороженных территорий населенных пунктов | | процентов | 88 | 89 | 89 | - |
| Подпрограмма 2 «Уличное освещение» | | | | | | | |
| 2.1 | | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству Кугейского сельского поселения» | | | | | | | |
| 3.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | | процентов | 89 | 90 | 90 | - |
| 3.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | | кв. м | 1200 | 1200 | 1500 | - |
| 3.4 | Увеличение облагороженных парков | | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| 3.5 | Количество несовершеннолетних трудоустроенных на летних каникулах | | единиц | 1 | 1 | 1 | - |