**Проект**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУГЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_ с. Кугей

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы Кугейского

сельского поселения «Формирование современной

городской среды на 2019-2030 годы» за 2024 год

 В соответствии с постановлением администрации Азовского района

от 23.10.2018 г. № 100 А «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2019- 2030 годы» за 2024 год согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

Кугейского сельского поселения Н.О. Шаповалова

Проект подготовил:

Ведущий специалист администрации

Кугейского сельского поселения

Сторожок Анастасия Павловна

8(86342)30836

 Приложение к постановлению

 Администрации Кугейского

 сельского поселения

 № \_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

О Т Ч Е Т

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2030 годы»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Исполнение мероприятий |
|  |
| 1. | Создание современной городской средыКугейского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства общественных территорийПовышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Кугейского сельского поселения | 2019-2030 годы | Расходы на благоустройство парка:Запланировано средств на реализацию данной программы на 2024 год 2 121,9 тыс.рублей. Фактически израсходовано 2110,0 тыс.рублей. |
|  | **Итого по муниципальной программе: за 2024 год**  |  |  |  |