Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУГЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                       	  № _______                                     с. Кугей

О внесении изменений в постановление № 116 от  12.11.2018  «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» на 2019 - 2030 г»

В соответствии с Федеральным законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 131-ФЗ, постановлением Администрации Кугейского сельского поселения от 16.10.2023 № 126» Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского  сельского поселения, постановлением Администрации Кугейского сельского поселения от 16.10.2023 № 125 Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,  в целях приведения в соответствие с законодательством нормативно  правовые акты, Администрация Кугейского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу  Кугейского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» на 2019 - 2030 г», утвержденную постановлением №116 от 12.11.2018  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Администрации Кугейского сельского поселения от 12.11.2018 № 116 (в редакции настоящего постановления) применяется только к отношениям, связанным с формированием бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кугейского сельского поселения                                              Н.О. Шаповалова

Проект подготовил:

Ведущий специалист администрации

Кугейского сельского поселения

Сторожок Анастасия Павловна

8(86342)3-08-36

Приложение 1

к постановлению Администрации

Кугейского сельского поселения

от__________ №________

I. Стратегические приоритеты в сфере

реализации муниципальной программы

«Комплексные мероприятия по благоустройству территории

Кугейского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации  муниципальной программы

«Комплексные мероприятия по благоустройству территории

Кугейского сельского поселения»

Основные цели и задачи программы.

Комплексное благоустройство территории Кугейского сельского поселения относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы поселения, эффективное функционирование производства и реализации продукции (услуг) и снижение транспортных издержек. 
              Основные цели программы:

- создание эстетичного вида сельского поселения;

- обеспечение безопасности проживания жителей  поселения;

- повышению доступности территории округа и транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов;

- улучшения экологической обстановки на территории Кугейского сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории Кугейского сельского поселения;

Достижение указанных целей Программы позволит достичь сбалансированности, эффективности развития социально-экономической сферы, обеспечивающей жизненно важные интересы Кугейского сельского поселения. Такое достижение в рамках программы будет обеспечено выполнением следующих задач:
              1.Проведение комплексной оценки территории Кугейского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния объектов с учетом перспектив развития территории поселения.
              2.Определение потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства и перспективном строительстве новых.
              3.Разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства территории Кугейского сельского поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей поселения.
              4. Осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории Кугейского сельского поселения.
              5.Создание реестра и системы мониторинга состояния объектов благоустройства, расположенных на территории Кугейского сельского поселения.
              6. Создание системы организации и контроля за ходом реализации Программы. 
              Таким образом, проблема улучшение уровня  благоустройства и развития транспортной инфраструктуры представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

- соответствие уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры общим направлениям социально-экономического развития сельского поселения;

- опережающее развитие системы автомобильных и пешеходных дорог по сравнению с другими отраслями экономики, что позволит снять ограничения, накладываемые требованиями к коммуникациям в области производства и реализации товаров и услуг населению и социальной сфере;

- общие закономерности формирования транспортных систем (пропорциональность развития транспортного хозяйства, рациональные схемы транспортной сети, оптимальные режимы работы и т.д.), что должно обеспечить высокую эффективность инвестиций.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития  Кугейского сельского поселения на среднесрочную перспективу. Реализация Программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения (по параметрам окружающей среды и состояния здоровья);

- развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения прогнозируемого спроса на перевозки по внутренним и междугородним сообщениям;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды, включая предотвращение чрезвычайных ситуаций техногенного и социального характера;

- создание условий для преодоления социально-экономического отставания поселения от отдельных муниципальных образований Азовского района.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Администрации Кугейского сельского поселения «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Администрации Кугейского сельского поселения «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы Администрации Кугейского сельского поселения «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Общая характеристика текущего состояния
жилищно-коммунальной сферы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения»

разработана с учетом основных правовых актов, регулирующих отношения в области природопользования, в том числе озеленения сельских населенных пунктов: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон "Об охране окружающей среды", Лесной кодекс РФ, Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях", Федеральный закон "О санитарно-гигиеническом благополучии населения", Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131-ФЗ.

Муниципальная программа Кугейского сельского поселения по благоустройству, рассчитанная на период 2025-2027 г., разработана  с целью:
              - повышения уровня развития и безопасности среды проживания  на территории Кугейского сельского поселения;
              - повышения привлекательности территории Кугейского сельского поселения;
              - устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории  Кугейского сельского поселения.
              Повышение уровня благоустройства территории Кугейского сельского поселения создаст предпосылки для расширения внутренних и внешних хозяйственных и культурных связей сельского поселения. 
              Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к решению проблемы низкого уровня благоустройства на территории Кугейского сельского поселения и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджета поселения. Процесс модернизации имеющихся объектов благоустройства, расположенных на территории Кугейского сельского поселения, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения

Методика оценки эффективности
муниципальной  программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной  программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной  программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в муниципальной  программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ------- ,

Пi

где:

Сi – степень достижения i-го показателя муниципальной программы(процентов);

Фi – фактическое значение показателя;

Пi – установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = -------- х 100 %,

n

где:

Р – результативность реализации муниципальной программы(процентов);

n – количество показателей муниципальной  программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

-если значение показателя результативности Р равно или больше 80 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

-если значение показателя результативности Р равно или больше 50 процентов, но меньше 80 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

-если значение показателя результативности Р меньше 50 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств областного бюджета» производится по следующей формуле:

ФРi

П = -------- х 100%,

ЗРi

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ФР – фактические расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР – запланированные областным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80 процентов, то степень соответствия фактических затрат областного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Р меньше 80 процентов, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100 процентов, то степень соответствия фактических затрат федерального бюджета на реализацию муниципальной программы за планированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств областного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = --------- ,

Р

где:

Э – эффективность использования средств областного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

Р – показатель результативности реализации муниципальной  программы.

В целях оценки эффективности использования средств областного бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

-если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

-если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

-если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведение оценки эффективности муниципальной программы в течение срока ее реализации производится не реже, чем один раз в год.

II. ПАСПОРТ

муниципальной  программы «Комплексные мероприятия по благоустройству территории

Кугейского сельского поселения»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы Кугейского сельского поселения | Шаповалова Наталья Олеговна, Глава Администрации Кугейского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Кугейского сельского поселения | Администрация Кугейского сельского поселения |
| Период реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения | Этап I: 2019 - 2024 годы; Этап II: 2015 – 2030 годы; |
| Цели муниципальной программы Кугейского сельского поселения | Цель 1 «Улучшение эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей природной среды, увеличение объемов зеленых насаждений и повышение уровня благоустройства поселения»» |
|  | Цель 2 «Улучшение качества жизни населения Кугейского сельского поселения путем приведения освещенности улиц Кугейского сельского поселения в соответствии с требованиями, предъявленными к уровню наружного освещения мест общего пользования; совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Кугейского сельского поселения» Цель 3 «Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Кугейское сельское поселение, повышение уровня комфортности проживания на территории Кугейского сельского поселения, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Кугейского сельского поселения, совершенствование эстетического вида Кугейского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно- ландшафтной среды, развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий, повышение общего уровня благоустройства поселения» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной комплексной программы Кугейского сельского поселения | 1 «Развитие сетей наружного освещения». 2 «Озеленение». 3 «Прочее благоустройство» |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 37, 280 тыс. рублей, в том числе: Этап I: 18,640 тыс.руб., Этап II: 18,640 тыс. руб. |
| Связь с государственными программами Ростовской области | Постановление правительства Ростовской области № 597 от 31.08.2017 « Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» |

2. Показатели муниципальной программы Кугейского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  | Документ | Ответст-венный за достижение показателя (ФИО, должность) | Инфор-мационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I.Комплекс процессных мероприятий «Развитие сетей наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Улучшение качества жизни населения Кугейского сельского поселения путем приведения освещенности улиц Кугейского сельского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, создание эстетичного вида наружного освещения улиц Кугейского сельского поселения, обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля неосвещенных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов | МП | возрастания | процентов | ведомственный |  | 2023 |  |  |  | Постановление Админстрации Кугейского сельского поселения № 116 от 12.11.2018 « Косплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» | Администрация Кугейского сельского поселения | - |
| 1.2. | Доля неосвещенных улиц к общему числу улиц в населенных пунктах | МП | возрастания | процентов | ведомственный |  | 2023 |  |  |  | Постановление Админстрации Кугейского сельского поселения № 116 от 12.11.2018 « Косплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» | Администрация Кугейского сельского поселения | - |
| II. Комплекс процессных мероприятий «Озеленение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель подпрограммы 2 «Улучшение эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно- ландшафтной среды, достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей природной среды, увеличение объемов зеленых насаждений и повышения уровня благоустройства поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля зеленых насаждений требующих проведения ухоженных работ, к общему количеству зеленых насаждений. | МП | возрастания | процентов | ведомственный |  | 2023 |  |  |  | Постановление Админстрации Кугейского сельского поселения № 116 от 12.11.2018 « Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» | Администрация Кугейского сельского поселения | - |
| 2.2. | Общее количество зеленых насаждений и цветников | МП | возрастания | процентов | ведомственный |  | 2023 |  |  |  | Постановление Админстрации Кугейского сельского поселения № 116 от 12.11.2018 « Косплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» | Администрация Кугейского сельского поселения | - |
| III. Комплекс процессных мероприятий "Прочее благоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель подпрограммы 3 « Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Кугейское сельское поселение, повышение уровня комфортности проживания на территории Кугейского сельского поселения, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Кугейского сельского поселения, совершенствование эстетического вида Кугейского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно- ландшафтной среды, развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий, повышение общего уровня благоустройства населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение уровня комфортности и общего уровня благоустройства поселения | МП | возрастания | процентов | ведомственный |  | 2023 |  |  |  | Постановление Админстрации Кугейского сельского поселения № 116 от 12.11.2018 « Косплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» | Администрация Кугейского сельского поселения | - |
| 3.2. | Совершенствование эстетического вида Кугейского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно- ландшафтной среды | МП | возрастания | процентов | ведомственный |  | 2023 |  |  |  | Постановление Админстрации Кугейского сельского поселения № 116 от 12.11.2018 « Косплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» | Администрация Кугейского сельского поселения | - |

### 3. Структура муниципальной программы Кугейского сельского поселения

| ### № п/п | ### Задачи структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | ### Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 |  | ### 4 |  |
| ### 1.1. | ### Комплекс процессных мероприятий 1"Развитие сетей наружного освещения" ### Задача подпрограммы 1 «Проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения, разработка проектно- сметной документации для строительства новых линий наружного освещения» |  |  |  |  |
|  | ### Ответственный за реализацию: Администрация Кугейского сельского поселения | ### Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1.1. | ### Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения | ### Снижение уровня износа сети уличного освещения |  | ### 1.1 |  |
| ### 1.2. | ### Комплекс процессных мероприятий 2 «Озеленение» ### Задача подпрограммы 2 « Организация работ по компенсационной высадке, увелечение количества зеленых насаждений, привлечение населения к работам по озеленению территории, организация работ по инвентаризации зеленых насаждений» |  |  |  |  |
|  | ### Ответственный за реализацию: Администрация Кугейского сельского поселения | ### Срок реализации:2025-2030 годы |  |  |  |
| ### 1.2.1. | ### Расходы на посадку зеленых насаждений | ### Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов |  | ### 2.1 |  |
|  | ### Содержание зеленых насаждений | ### Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов |  | ### 2.1 |  |
| ### 1.3. | ### Комплекс процессных мероприятий 3 «Прочее благоустройство» ### Задачи подпрограммы 3 « Формирование среды, благоприятной для проживания населении, формирование культурно-досуговой и воспитательной среды для молодежи, создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами, организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями» |  |  |  |  |
|  | ### Ответственный за реализацию: Администрация Кугейского сельского поселения |  | ### Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |
| ### 1.3.1 | ### Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых |  | ### Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства |  | ### 3.1 |
| ### 1.3.2. | ### Расходы на общественные работы (взрослые) |  | ### Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства |  | ### 3.2 |
| ### 1.3.3. | ### Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров, а также содержание территории сельского поселения |  | ### Улучшение санитарного и экологического состояния поселения |  | ### 3.3 |
| ### 1.3.4. | ### Расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  | ### Улучшение санитарного и экологического состояния поселения |  | ### 3.4 |

### 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Кугейского сельского поселения

| ### № ### п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 г. | ### 2026 г. | ### 2027 г. | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» (всего), из них: | 2666,4 | 1957,0 | 1964,8 | 6588,2 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2666,4 | 1957,0 | 1964,8 | 6588,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сетей наружного освещения» (всего), из них: | 2157,0 | 1889,2 | 1964,8 | 6011,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2157,0 | 1889,2 | 1964,8 | 6011,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Озеленение» | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Прочее благоустройство» | 394,4 | 67,8 | 0,0 | 462,2 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 394,4 | 67,8 | 0,0 | 462,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### III. ПАСПОРТ

### Комплекс процессных мероприятий "Развитие сетей наружного освещения"1. Основные положения

| ### 1.1. Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | ### – Администрация Кугейского сельского поселения |
| --- | --- |
| ### 1.2. Связь с муниципальной программой Кугейского сельского поселения | ### Муниципальная программа Кугейского сельского поселения «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» от 12.11.2018 № 116 |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убыва-ния | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения, разработка проектно- сметной документации для строительства новых линий наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения |  | МП | кВт |  | 2023 |  |  |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения | информационная система отсутствует |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 |
|  | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| - Задача 1 комплекса процессных мероприятий « Проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения, разработка проектно- сметной документации для строительства новых линий наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие 1. ### Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения | ### осуществление текущей деятельности |  | ### кВТ |  | ### 2023 |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие сетей наружного освещения" (всего), в том числе: | Х | 2157,0 | 1889,2 | 1964,8 |  | 6011,0 |
|  | Местный бюджет |  | 2157,0 | 1889,2 | 1964,8 |  | 6011,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. Мероприятие (результат) 1.1. Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения | Х | 2157,0 | 1889,2 | 1964,8 |  | 6011,0 |
|  | Местный бюджет |  | 2157,0 | 1889,2 | 1964,8 |  | 6011,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения, разработка проектно- сметной документации для строительства новых линий наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения | 30 июня 2025 30 декабря 2025 30 июня 2026 30 декабря 2026 30 июня 2027 30 декабря 2027 | Администрация Кугейского сельского поселения | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |  |

IV. ПАСПОРТ

### подпрограммы  «Озеленение»

### 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Кугейского сельского поселения | Администрация Кугейского сельского поселения |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Кугейского сельского поселения | Муниципальная программа Кугейского сельского поселения «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» от 12.11.2018 № 116 |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организация работы по компенсационной высадке, увеличение количества зеленых насаждений, привлечение населения к работам по озеленению территории, организация работ по инвентаризации зеленых насаждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Озеленение, содержание зеленых насаждений |  | МП |  |  | 2023 |  |  |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения | информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 |
|  | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| - Задача 1 комплекса процессных мероприятий « Организация работ по компенсационной высадке, увеличение количества зеленых насаждений, привлечение населения к работам по озеленению территории, организация работ по инвентаризации зеленых насаждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие 1. ### Расходы на посадку зеленых насаждений | ### осуществление текущей деятельности | ### Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов | ### единицы | ### 13 | ### 2023 | ### 10 | ### 15 | ### 13 | ### 20 |
|  | ### Содержание зеленых насаждений | ### осуществление текущей деятельности | ### Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов | ### процент | ### 100 | ### 2023 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Озеленение» (всего), в том числе: | Х | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 |
|  | Местный бюджет |  | 115,0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. Мероприятие (результат) 1.1. Расходы на посадку зеленых насаждений | Х | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 390,0 |
|  | Местный бюджет |  | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 390,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организация работ по компенсационной высадке, увеличение количества зеленых насаждений, привлечение населения к работам по озеленению территории, организация работ по инвентаризации зеленых насаждений» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.2. Озеленение и содержание зеленых насаждений | 30 июня 2025 30 декабря 2025 30 июня 2026 30 декабря 2026 30 июня 2027 30 декабря 2027 | Администрация Кугейского сельского поселения | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |  |

V. ПАСПОРТ

### подпрограммы  «Прочие мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения»

### 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Кугейского сельского поселения | Администрация Кугейского сельского поселения |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Кугейского сельского поселения | Муниципальная программа Кугейского сельского поселения «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» от 12.11.2018 № 116 |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование среды, благоприятной для проживания населения, формирование культурно- досуговой и воспитательной среды для молодежи, создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами, организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уборка территории |  | МП |  |  | 2023 |  |  |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Приобретение материалов для благоустройства |  | МП |  |  | 2023 |  |  |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Противоклещевая обработка |  | МП |  |  | 2023 |  |  |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | ### Отлов бродячих собак |  | МП |  |  | 2023 |  |  |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.5. | ### Приобретение тренажеров, детского игрового оборудования |  | МП |  |  | 2023 |  |  |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.6. | ### Расходы на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. |  | МП |  |  | 2023 |  |  |  |  | Администрация Кугейского сельского поселения | информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 |
|  | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| - Задача 1 комплекса процессных мероприятий « Формирование среды, благоприятной для проживания населения, формирование культурно- досуговой и воспитательной среды для молодежи, создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами, организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие 1. ### Уборка территории | ### осуществление текущей деятельности | ### Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства |  |  | ### 2023 |  |  |  |  |
| ### 1.2. | ### Мероприятие 2. ### Приобретение материалов для благоустройства | ### осуществление текущей деятельности | ### Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства |  |  | ### 2023 |  |  |  |  |
| ### 1.3. | ### Мероприятие 3. ### Противоклещевая обработка | ### осуществление текущей деятельности | ### Улучшение санитарного и экологического состояния поселения |  |  | ### 2023 |  |  |  |  |
| ### 1.4. | ### Мероприятие 4. ### Отлов бродячих собак | ### осуществление текущей деятельности | ### Улучшение санитарного и экологического состояния поселения |  |  | ### 2023 |  |  |  |  |
| ### 1.5. | ### Мероприятие 5. ### Приобретение тренажеров, детского игрового оборудования | ### осуществление текущей деятельности | ### Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности |  |  | ### 2023 |  |  |  |  |
| ### 1.6. | ### Мероприятие 5. ### Расходы на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | ### осуществление текущей деятельности | ### Привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения |  |  | ### 2023 |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 3660,0 |
|  | Местный бюджет |  | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 3660,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. Мероприятие (результат) 1.1. Уборка территории | Х | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |
|  | Местный бюджет |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2. Мероприятие (результат) 1.2. Приобретение материалов для благоустройства | Х | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
|  | Местный бюджет |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.3. Мероприятие (результат) 1.3. Противоклещевая обработка территории | Х | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
|  | Местный бюджет |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.4. Мероприятие (результат) 1.4. Отлов бродячих собак | Х | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
|  | Местный бюджет |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.5. Мероприятие (результат) 1.5. Приобретение тренажеров, детского игрового оборудования | Х | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
|  | Местный бюджет |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.6. Мероприятие (результат) 1.6. Расходы на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 17 до 18 лет | Х | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
|  | Местный бюджет |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование среды, благоприятной для проживания населения, формирование культурно- досуговой и воспитательной среды для молодежи, создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами, организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Уборка территории | 30 июня 2025 30 декабря 2025 30 июня 2026 30 декабря 2026 30 июня 2027 30 декабря 2027 | Администрация Кугейского сельского поселения | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.2. Приобретение материалов для благоустройства | 30 июня 2025 30 декабря 2025 30 июня 2026 30 декабря 2026 30 июня 2027 30 декабря 2027 | Администрация Кугейского сельского поселения | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.3. Противоклещевая обработка | 30 июня 2025 30 декабря 2025 30 июня 2026 30 декабря 2026 30 июня 2027 30 декабря 2027 | Администрация Кугейского сельского поселения | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.4. Отлов бродячих собак | 30 июня 2025 30 декабря 2025 30 июня 2026 30 декабря 2026 30 июня 2027 30 декабря 2027 | Администрация Кугейского сельского поселения | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.5. Приобретение тренажеров, детского игрового оборудования | 30 июня 2025 30 декабря 2025 30 июня 2026 30 декабря 2026 30 июня 2027 30 декабря 2027 | Администрация Кугейского сельского поселения | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.6. Расходы на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 30 июня 2025 30 декабря 2025 30 июня 2026 30 декабря 2026 30 июня 2027 30 декабря 2027 | Администрация Кугейского сельского поселения | отчет о деятельности | информационная система отсутствует |  |