РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУГЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2026                                        №  129                                                     с. Кугей
Об утверждении отчета о ходе работ по реализации
муниципальной программы Кугейского
сельского поселения «Комплексные мероприятия 
по благоустройству территории Кугейского сельского 
поселения»  за 1-е полугодие 2026 года

В соответствии с постановлением администрации Кугейского сельского поселения от 16.10.2024 года № 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» за 1-е полугодие 2026 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




      Глава Администрации 
Кугейского сельского поселения                                               Н.О. Шаповалова







Приложение к постановлению
администрации Кугейского
сельского поселения
от 10.07.2026 № 129



Отчет
о реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения
«Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» за 1-е полугодие 2026 года

              Муниципальная программа  «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кугейского  сельского поселения от 31.03.2025 № 63. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 3418,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2026 года составило 1754,2 тыс. рублей или 51,3 процентов от предусмотренного бюджета.           Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие сетей наружного освещения»:
1.1. Мероприятие 1 «Оплата и обслуживание уличного освещения».
2. Комплекс процессных мероприятий 2  «Озеленение»:
2.1. Мероприятие 1 «Посадка зеленых насаждений».
2.2. Мероприятие 2 « Содержание зеленых насаждений».
3. Комплекс процессных мероприятий 3  «Прочее благоустройство»:
3.1. Мероприятие 1 « Дезинфекция и дератизация от насекомых».
3.2. Мероприятие 2 « Содержание и ремонт площадок мусорных контейнеров, а так же содержание территории сельского поселения».
3.3.  Мероприятия 3 «Отлов бродячих животных».
В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателей муниципальной программы:
удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов.
По итогам первого полугодия 2026 года достижение плановых значений показателей не предусмотрено. Достижение показателей планируется по итогам 2026 года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие сетей наружного освещения» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 2549,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2026 года составило 1310,9  тыс. рублей или 51,4 процента.
На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 «Озеленение» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 120,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2026 года составило 113,4 тыс. рублей или 94,5 процента. 
На реализацию комплекса процессных мероприятий 3  «Прочее благоустройство» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 748,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2026 года составило 330,0 тыс. рублей или 44,08 процента.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение  к постановлению 
Администрации Кугейского сельского 
поселения от 10.07.2026 № 129

ОТЧЕТ 
о ходе реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения
«Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения»
за 1-е полугодие 2026 года.

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период[footnoteRef:2] [2: ] 

	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)7
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	[bookmark: _Ref129269405]Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:3] [3: ] 

	Прогнозное значение на конец текущего года8
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения»

	1.
	
	Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов
	возрастание
	возрастание
	процент
	
	
	
	Постановление от 31.03.2025  № 63 «О внесении изменений в постановление № 116 от 12.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы» Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения на 2019- 2030 г.» 
	
	
	-
	



2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» (всего), в том числе:
	3418,4
	3418,4
	3418,4
	1754,2
	1754,2
	51,3
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	местный бюджет
	3418,4
	3418,4
	3418,4
	1754,2
	1754,2
	51,3
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	




ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие сетей наружного освещения»
за 1-е полугодие 2026 года.

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя[footnoteRef:4] [4: ] 

	[bookmark: _Ref129366428]Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Улучшение качества жизни населения Кугейского сельского поселения путем приведения освещенности улиц Кугейского сельского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, создание эстетичного вида наружного освещения улиц Кугейского сельского поселения, обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток»

	1.1
	
	Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения
	убывание
	убывание
	процент


	
	
	
	Постановление от 31.03.2025  № 63 «О внесении изменений в постановление № 116 от 12.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы» Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения на 2019- 2030 г.»
	90
	-
	90
	



2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения, разработка проектно- сметной документации для строительства новых линий наружного освещения»

	1.1
	Мероприятие 1 (результат) «Обеспечены расходы на освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, текущий ремонт линий уличного освещения»
	единиц
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	Сторожок Анастасия Павловна-ведущий специалист Администрации Кугейского сельского поселения
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.
«Оплата уличного освещения»
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	30.06.2026
	
	Сторожок Анастасия Павловна-ведущий специалист Администрации Кугейского сельского поселения
	отчет
	

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2.
«Техническое обслуживание установок уличного освещения»
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	30.06.2026
	
	Сторожок Анастасия Павловна-ведущий специалист Администрации Кугейского сельского поселения
	отчет
	



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие сетей наружного освещения» (всего), в том числе:
	2549,9
	2549,9
	2549,9
	1310,9
	1310,9
	51,4
	

	Бюджет поселения (всего), в том числе:
	2549,9
	2549,9
	2549,9
	1310,9
	1310,9
	51,4
	

	безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	районного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	за счет средств бюджета поселения
	2549,9
	2549,9
	2549,9
	1310,9
	1310,9
	51,4
	

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Мероприятие (результат) 1 «Оплата и обслуживание уличного освещения» (всего), в том числе:
	2549,9
	2549,9
	2549,9
	1310,9
	1310,9
	51,4
	

	Бюджет поселения (всего), в том числе:
	2549,9
	2549,9
	2549,9
	1310,9
	1310,9
	51,4
	

	безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	районного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	за счет средств бюджета поселения
	2549,9
	2549,9
	2549,9
	1310,9
	1310,9
	51,4
	

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	















ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Озеленение»
за 1-е полугодие 2026 года.

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя[footnoteRef:5] [5: ] 

	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организация работы по компенсационной высадке, увеличение количества зеленых насаждений, привлечение населения к работам по озеленению территории, организация работ по инвентаризации зеленых насаждений»

	1.1
	
	Озеленение, содержание зеленых насаждений
	убывание
	убывание
	процент


	
	
	
	Постановление от 31.03.2025  № 63 «О внесении изменений в постановление № 116 от 12.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы» Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения на 2019- 2030 г.»
	100
	-
	100
	



2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Облагораживание территорий населенных пунктов»

	1.1
	Мероприятие 1 (результат) «Обеспечены расходы на освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, текущий ремонт линий уличного освещения»
	единиц
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	Сторожок Анастасия Павловна-ведущий специалист Администрации Кугейского сельского поселения
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.
«Приобретение саженцев цветов, кустарников, деревьев»
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	30.06.2026
	
	Сторожок Анастасия Павловна-ведущий специалист Администрации Кугейского сельского поселения
	отчет
	

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2.
«Содержание зеленых насаждений: обрезка, спил сухостоя, формирование кроны деревьев»
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	30.06.2026
	
	Сторожок Анастасия Павловна-ведущий специалист Администрации Кугейского сельского поселения
	отчет
	



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Озеленение» (всего), в том числе:
	120,0
	120,0
	120,0
	113,4
	113,4
	94,5
	

	Бюджет поселения (всего), в том числе:
	120,0
	120,0
	120,0
	113,4
	113,4
	94,5
	

	безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	районного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	за счет средств бюджета поселения
	120,0
	120,0
	120,0
	113,4
	113,4
	94,5
	

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Мероприятие (результат) 1 «Посадка  зеленых насаждений» (всего), в том числе:
	20,0
	20,0
	20,0
	14,4
	14,4
	72,0
	

	Бюджет поселения (всего), в том числе:
	20,0
	20,0
	20,0
	14,4
	14,4
	72,0
	

	безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	районного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	за счет средств бюджета поселения
	20,0
	20,0
	20,0
	14,4
	14,4
	72,0
	

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Мероприятие (результат) 2 «Содержание зеленых насаждений» (всего), в том числе:
	100,0

	100,0
	100,0
	99,0
	99,0
	99
	

	Бюджет поселения (всего), в том числе:
	100,0
	100,0
	100,0
	99,0
	99,0
	99
	

	безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	районного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	за счет средств бюджета поселения
	100,0

	100,0
	100,0
	99,0
	99,0
	99
	

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	







ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Прочее благоустройство»
за 1-е полугодие 2026 года.

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя[footnoteRef:6] [6: ] 

	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству Кугейского сельского поселения» 

	1.1
	
	Формирование среды, благоприятной для проживания населения, формирование культурно- досуговой и воспитательной среды для молодежи, создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами, организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями
	убывание
	убывание
	процент


	
	
	
	Постановление от 31.03.2025  № 63 «О внесении изменений в постановление № 116 от 12.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы» Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения на 2019- 2030 г.»
	90
	-
	90
	



2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Облагораживание территорий населенных пунктов»

	1.1
	Мероприятие 1 (результат) «Противоклещевая обработка»
	единиц
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	Сторожок Анастасия Павловна-ведущий специалист Администрации Кугейского сельского поселения
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.
«Дезинсекция и дератизация от насекомых»
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	30.06.2026
	
	Сторожок Анастасия Павловна-ведущий специалист Администрации Кугейского сельского поселения
	отчет
	

	2.1
	Мероприятие 1 (результат) «Содержание и ремонт площадок мусорных контейнеров, а также содержание территории сельского поселения»
	единиц
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	Сторожок Анастасия Павловна-ведущий специалист Администрации Кугейского сельского поселения
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка 1.1.
«Приобретение материалов для благоустройства»
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	30.06.2026
	
	Сторожок Анастасия Павловна-ведущий специалист Администрации Кугейского сельского поселения
	отчет
	

	3.1
	Мероприятие 1 (результат) «Отлов бродячих животных»
	единиц
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	Сторожок Анастасия Павловна-ведущий специалист Администрации Кугейского сельского поселения
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка 1.1.
«Отлов бродячих животных, дезинсекция и дератизация»
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	30.06.2026
	
	Сторожок Анастасия Павловна-ведущий специалист Администрации Кугейского сельского поселения
	отчет
	



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Прочее благоустройство» (всего), в том числе:
	748,5
	748,5
	748,5
	330,0
	330,0
	44,08
	

	Бюджет поселения (всего), в том числе:
	748,5
	748,5
	748,5
	330,0
	330,0
	44,08
	

	безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	районного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	за счет средств бюджета поселения
	748,5
	748,5
	748,5
	330,0
	330,0
	44,08
	

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Мероприятие (результат) 1 «Дезинсекция  от насекомых» (всего), в том числе:
	35,0
	35,0
	35,0
	26,8
	26,8
	76,5
	

	Бюджет поселения (всего), в том числе:
	35,0
	35,0
	35,0
	26,8
	26,8
	76,5
	

	безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	районного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	за счет средств бюджета поселения
	35,0
	35,0
	35,0
	26,8
	26,8
	76,5
	

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Мероприятие (результат) 2 «Содержание и ремонт площадок мусорных контейнеров, а также содержание территорий сельского поселения» (всего), в том числе:
	641,0
	641,0
	641,0
	303,2
	303,2
	47,3
	

	Бюджет поселения (всего), в том числе:
	641,0
	641,0
	641,0
	303,2
	303,2
	47,3
	

	безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	районного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	за счет средств бюджета поселения
	641,0
	641,0
	641,0
	303,2
	303,2
	47,3
	

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Мероприятие (результат) 3 «Отлов бродячих животных» (всего), в том числе:
	72,5
	72,5
	72,5
	0
	0
	0
	

	Бюджет поселения (всего), в том числе:
	72,5
	72,5
	72,5
	0
	0
	0
	

	безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	районного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	за счет средств бюджета поселения
	72,5
	72,5
	72,5
	0
	0
	0
	

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	




           Глава Администрации
Кугейского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                             Н.О. Шаповалова
